سیستم مدیریت  QHSE

HSE Plan – Fars Niroo Rad

طرح بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

عنوان پروژه : احداث خط 20 کیلوولت از نیروگاه تا پست 63/20 کیلوولت رستاق (استان یزد) به صورت EPC

شناسنامه گزارش

عنوان گزارش : برنامه (طرح ) ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE PLAN )

نام پروژه : احداث خط 20 کیلوولت از نیروگاه تا پست 63/20 کیلوولت رستاق (استان یزد) به صورت EPC

شماره قرارداد :0754/ت/1405

نام کارفرما : شرکت تجارت پردازش امین

مدیریت پیمان :شرکت پترو کاویان صنعت فارس

نام پیمانکار : شرکت  فنی فارس نیرو رعد

نام مدیر پروژه : آقای مهندس محمد حسن مهدی نیا

نام مسئول HSE :

محل جغرافیایی پروژه : استان یزد شهرستان زارچ

تاریخ تهیه : خرداد 1405

| فهرست | صفحه |
| --- | --- |
| مقدمه و معرفی شرکت | 3 |
| سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE-MS ) | 3 |
| 1 – رهبری و تعهد | 3 |
| 2 – اهداف HSE | 3 |
| 3 – دامنه کاربرد | 4 |
| 4 – واژگان ، تعاریفو اصطلاحات | 4 |
| 5 – خط مشی شرکت | 5 |
| 6 – ساختار سازمانی | 5 |
| 7 – وظایف و مسئولیتها | 6 |
| 8 – نماینده یا نمایندگان مدیریت | 8 |
| 9- منابع ( مالی) | 8 |
| 10 – شایستگی و صلاحیت ، آموزش و آگاهی | 8 |
| 11 – مدیریت پیمانکاران فرعی و گروه های اجرایی | 10 |
| 12 – نحوه ارتباطات و مشارکت | 11 |
| 13 – کنترل مستندات و سوابق | 11 |
| 14 – شناسایی و ارزیابی مخاطرات و مدیریت ریسک | 12 |
| 15 – تحقیق ، گزارش حادثه و شبه حوادث | 13 |
| 16 – مدیریت واکنش در شرایط اضطراری | 13 |
| 17 – الزامات قانونی و سایر الزامات | 14 |
| 18 – فرهنگ سازی و برنامه های مشوق | 14 |
| 19 – علامت گذاری و استفاده از علائم هشدار دهنده | 15 |
| 20 – برنامه های سلامت | 15 |
| 21 – برنامه های زیست محیطی ، مدیریت پسماند ، ضبط و ربط محیط کار | 15 |
| 22 – وسایل حفاظت فردی | 16 |
| 23- جلسات HSE / کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار | 17 |
| 24 – مکانیزم بازرسی و نظارت ، ممیزی ، ارزیابی و پایش عملکرد سیستم QHSE | 17 |
| 25 – مراجع و منابع مورد استفاده | 17 |
| 26 – فرم شناسایی و ارزیابی مخاطرات بهداشت ، ایمنی و جنبه های زیست محیطی | 18 |

مقدمه و معرفی شرکت :

شركت فني مهندسي فارس نيرو رعد در تاريخ 09/11/1380 تأسیس و فعالیت خود را در زمینه های احداث شبکه و پست های توزیع ، فوق توزیع و انتقال نیروی برق شروع نموده است و اکنون با قدمتی 24 ساله با فعالیت گسترده در اقصی نقاط کشور و دارابودن ماشین آلات و تجهیزات قابل قبول ، در اختیار داشتن کارگاه تولید تیرهای سیمانی و قطعات بتنی مورد تأیید شرکت توانیر و همچنین کادر مدیریتی و اجرایی مجرب و توانمند و توان مالی کافی قادر به اجرای پروژه های توزیع و انتقال نیروی برق ، صنایع و معادن ( شامل تأمین ماشین آلات سنگین در بخش استخراج و  حمل ) در مقیاس وسیع میباشد( در حال حاضر شرکت دارای رتبه 3 نیرو و 5 صنعت و معدن میباشد ) اطلاعات برخی از پروژه های  اجرا شده و در دست اجرا و رضایتمندی کارفرمایان محترم بیانگر توان مدیریتی ، فنی و مالی این شرکت در عرصه های مختلف میباشد که با اتکال به خداوند متعال ، پشتکار ، مسئولیت پذیری ، تلاش و دلسوزی کلیه همکاران شرکت میسرگردیده است.    همچنین این شرکت از تاریخ  20 Des 2015 دارای گواهینامه سيستم مديريت یکپارچه كيفيت  ISO 9001:2008می باشد.

در سال 1394 با اجرای تبصره 2 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری، شرکت فارس نیرو رعد موفق به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گردید.

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS )

- رهبری و تعهد:

مديريت شرکت فارس نیرو رعد نسبت به تهيه هرگونه تجهيزات، پرسنل و پشتيباني براي رسيدن به اهداف HSE با مسؤولیت های زیر متعهد می گردد.

- تدوین خط مشي و اهداف HSE بطوریکه با اهداف راهبردی شرکت مادر سازگار و هماهنگ باشد.

- اهميت دادن و مقدم شمردن مسایل  HSEدر انجام فعالیت ها

- تدوین و اجراي قوانين و الزمات HSE و دستورالعمل های كار ايمن مورد نياز براي داشتن يك سيستم  HSEمؤثر

- تأمین منابع براي تهيه هرگونه تجهيزات، پرسنل و پشتيباني براي رسيدن به اهداف

- حصول اطمينان از استقرار و اثر بخش بودن سیستم HSE- MS و ايجاد يك محيط كار ايمن و كارآمد

- اهداف  HSE:

هدف از تدوين طرح HSE، تعيين اصولي براي پياده سازي اثر بخش يک سيستم HSE و مديريت مخاطرات و اثرات مرتبط با بهداشت، ايمني و محيط زيست، بمنظور تقلیل ضایعات و خسارات جانی ، مالی و زیست محیطی از طریق کنترل و پیشگیری از حوادث کارگاهی در کليه مراحل اجرایی پروژه است.

این طرح مکمل دستورالعملهای قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار بازرسی کار و سایر مقررات زیست محیطی و وزارت بهداشت می باشد.

الزامات اين مدرک به صورت يکسان براي تمام کارمندان و پيمانکاران فرعي، اشخاص ثالث، مشاوران، تأمین کنندگان و بازديدكنندگان كاربرد دارد.

محتويات اين طرح، حداقل استانداردهاي بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) را مشخص ميکند که در طول اجرای پروژه باید رعایت شود.

# شرکت فارس نیرو رعد در راستای دستيابي به اهداف  HSE، اصول زير را برنامه ریزی و پایش می نماید:

- جلب رضایت کارفرمایان با اجرای پروژه در چارچوب زمانی تعیین شده مطابق با خواسته مشتریان

- پیشگیری از وقوع حوادث و بیماری های ناشی از کار و کاهش تعداد حوادث به حداقل ممکن

- کاهش شدت حادثه با تهیه تجهیزات ایمنی، انجام تدابیر و نظارت ایمنی بر استفاده از آن

- شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات ایمنی، بهداشت و جنبه های زیست محیطی ناشی از فعالیتها و فرایندهای کاری و اطمینان از آشنایی کارکنان از مخاطرات محیط کار در  اجرای پروژه عملیات احداث فونداسیون، دکل بندی و سیم کشی و احداث پستهای برق  و ...

- اطمینان از صلاحیت کارکنان خود در انجام امور محوله و بکارگیری کارگر ماهر و با تجربه و دارای صلاحیت و متناسب با شغل

- ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان،پیمانکاران جزء و طرفهای ذینفع از مسائل بهداشت،ایمنی و محیط زیست

- پیشگیری از وارد آمدن خسارات به تجهیزات، تأسیسات و دستگاهها با رعایت اصول ایمنی

- دامنه كاربرد:

اين مدرك تصريحكنندة حداقل استانداردهاي HSEاست که در طول اجرای پروژه توسط شرکت فارس نیرو رعد اعمال می شود.

- واژگان ، تعاريف و اصطلاحات:

کلیه اصطلاحات و مفاهیم اولیه در سیستم QHSE و خطوط انتقال نیرو با كد مستند CH-F09 ثبت شده است.

- پيمانکار: شرکت فارس نیرو رعد

- رويداد  Incident )) : يك اتفاق پيش بيني نشده و خارج از انتظار كه پتانسيل صدمه به افراد، آسيب رساندن به اموال و يا ايجاد وقفه در كار را داشته باشد. رويداد( Incident ) به دو دسته حادثه (Accident ) و شبه حادثه) miss ( Near تقسيم مي شود .

- ریسک: به تركيبي از احتمال وقوع يك رويداد خطرناك خاص و پیامدهای آن گفته می شود.

- حادثه ( Accident ) : رويدادي كه باعث صدمه به افراد، آسيب رسيدن به اموال و يا ايجاد وقفه در كار گردد.

- شبه حادثه (Near Miss ): رويدادي كه به وقوع مي پيوندد، اما خسارتي در پي ندارد. اصطلاحاً به خير گذشته است.

- Personal Protective Equipment (PPE) = تجهيزات حفاظت فردي

- : (Lock Out/ Tag Out) LOTO  بستن و تگ زدن (در قرنطينه نگه داشتن و بياستفاده گذاشتن يک دستگاه به دليل حفظ ايمني انسانها و دستگاه)

- حفاري : ايجاد حفره، گودال يا فرورفتگي در سطح زمين

- کار در ارتفاع : کلیه فعایتهایی که در ارتفاع بالاتر از 1.2 متر انجام گیرد، کار در ارتفاع محسوب می شود

- شخص صاحب صلاحيت: شخصي که آموزشهاي مناسب را دريافت نموده و با داشتن تجربيات مرتبط، صاحب نظر در بازرسي و يا کار با سيستمها و تجهيزات مربوطه ميباشد.

- HSE: Health Safety & Environment (بهداشت، ایمنی و محيط زيست )

- پرمیت یا مجوز کار: فرم مجوز نوشته شدهاي براي فعاليتهاي خاص و پرخطر است.

- کار سرد: در مواقعی که خاموشی در شبکه فشار ضعیف، متوسط یا فشار قوی اعمال شده باشد کار سرد می باشد.

- کار گرم : در مواقعی که خاموشی در شبکه فشار ضعیف، متوسط یا فشار قوی اعمال نشده باشد و شبکه برق دار باشد، کار گرم می باشد.

- شرح کار: مدركي است كه نوع کار و چگونگي انجام آن را توصيف ميکند، بر ای آن دسته از كارهايي كه نياز به مجوز كار دارد و جزء كارهاي غيرروتين است نوشته می شود. در نوشتن شرح کار، کلیه فعالیتهای جانبی نیز مشخص شده و هماهنگي های لازم صورت می پذیرد.

- خط مشی  HSE:

خط مشي HSE، بيانيه اي است که مديريت در آن علاوه بر اعتقاد، تعهد و الزام به رعایت ضوابط و مقررات HSE  ( بهداشت، ایمنی و محیط زیست) و همچنین منابع انسانی و مالی مي نماید. اين خط مشي بالاترين سندي است که در سامانه مديريت HSE تهيه شده و به اطلاع همگان مي رسد.

اجزاي خط مشي، موارد زير را در بر ميگيرد اما محدود به آنها نميباشد:

- بهبود کیفی خدمات مطابق با خواسته مشتریان در چارچوب زمانی تعیین شده

- شناسایی ، ارزیابی و کنترل مخاطرات ایمنی ، سلامت و زیست محیطی

- پیشگیری ازحوادث، آسيب ها ، بيماريهاي شغلي و آلودگی های زیست محیطی

- ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان،پیمانکاران و طرفهای ذینفع از مسائل بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

- بهبود مستمر در کلیه فعالیت‏های شرکت بوسیله اصلاح فرایندها ، رویه ها و دستورالعمل ها

- رعایت کلیه الزامات قانونی ، دستورالعمل ها و استانداردهای ملی و بین المللی

بدين منظور ، مديريت شرکت متعهد مي گردد ضمن بازنگریهای دوره ای خط مشی ، تحقق اهداف کلان فوق را با مشارکت کلیه کارکنان و همکاری مدیران با پیگیری نماینده مدیریت عملی نماید.

- ساختار سازمانی:

مسؤولیت رعايت مقررات ايمني ،  بهداشت و محيطزيست بعهده مدیران ، سرپرستها و پرسنل شرکت فارس نیرو رعد می باشد.

تمام پرسنل و پيمانکاران جزء در قبال اصلاح کارها و کنترل شرايط ناايمن و اطلاع رساني به شخص مافوق چنانچه نياز به اقدامات پيشگيرانه بيشتر باشد، مسؤولیت دارند.

- - وظایف و مسؤولیت ها:

مسؤولیت مدیریت ارشد :

- تفهيم خط مشي و اهداف HSE برای کلیه کارکنان و طرفهای ذینفع با همکاری نماینده مدیریت

- اهميت دادن و مقدم شمردن مسایل  HSEبه هر کار ديگري

- تنظيم خطمشي‌ها و تهيه منابع براي حصول اطمينان از ايجاد يك محيط كار ايمن و كارآمد

- تدوین و اجراي قوانين و قواعد HSE و دستورالعملهای كار ايمن مورد نياز براي داشتن يك سيستم  HSEمؤثر

- تهيه هرگونه تجهيزات، پرسنل و پشتيباني براي رسيدن به اهداف

مسؤولیت مديران پروژه :

- مديران در مورد موضوعات HSE در پروژه های تحت نظر خود مسؤل هستند.

- مديران باید با نشان دادن تعهد واقعي و آشکار دربارة مسایل  HSE ، آگاهيهای کارگران را ارتقاء دهند و به مسایل ايمني اولویت بدهند.

- اطمينان از اينکه روشهای كاري بطور ايمن با قوانين و استانداردهاي بين المللي و مقررات HSE مطابقت دارد.

- تهيه امکانات، تجهيزات و ابزارهايي که به واسطه بکارگیری آنها کار کم خطر انجام ميشود.

- اطمينان از اينکه اقدامات اصلاحي بطور مؤثر انجام شدهاند تا شرايط و شيوههاي پرخطر کاهش یابند.

- اطمينان از اينکه کارکنان به طور مناسب آموزش ديده اند تا کارهايشان را بيخطر انجام دهند.

- انجام بازرسیهاي دورهاي و مباحثه با کارکنان مربوطه جهت اطمینان از اینکه محل کار و شيوههاي کار، امن و از نقطه نظر زيست محيطي بيعيب هستند.

- اطمينان از اينکه حوادث به سرعت مورد تحقيق قرار ميگيرند و اقدامات مؤثر براي جلوگيري از رويداد مجدد صورت مي گيرد .

- همکاری در شناسایی، ارزیابی و اقدام کنترلی  مخاطرات محیط کار

مسؤول HSE :

- شناسایی کلیه الزامات قانونی ، تدوين دستورالعملهای ايمني ، اطلاع رسانی و آموزش براي تمامي فعاليتها با كمك سرپرستها .

- مدیریت شناسایی ، ارزیابی و اقدامات کنترلی ریسکها و اطمینان از اثر بخشی آن .

- برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بطور دوره ای و ارسال رونوشت به مراجع ذیصلاح

- حصول اطمينان از اينکه آموزش و آگاهسازيها به صورت پيوسته دنبال ميشود و هرگز در طول فعاليتهاي روزانه متوقف نميگردد .

- نظارت کافي و بازبيني تمامي فعاليتها درسايت ، برآورده شدن الزامات HSE .

- اطمينان از اجراي دستورالعملهاي کار ايمن و ارتقاء آنها با توصيه به موقع و آموزش کارکنان .

- تحقيق علل وقوع حادثه و تهيه گزارش بمنظور پیشگیری از وقوع مجدد و بازنگری روشهای کنترلی .

- هماهنگي و همکاري با سرپرست و افسر HSE درتمامي بازرسيها.

- انجام بازرسیها بصورت دوره ای

- انجام فعالیت برمبنای الزامات سیستم HSE-MS

مسؤولیت افسر HSE :

- حضور مستمر در سایت و کارگاه و نظارت بر انجام صحیح کار و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات ایمنی

- آموزش کارکنان بطور مستمر و روزانه براساس دستورالعمل ها ، مقررات و الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

- آشنایی کارکنان با مخاطرات و ریسکهای شناسایی شده  و آموزش راهکارهای پیشگیری از وقوع حادثه

- تلاش در راستای افزایش توانايي ها و سطح آگاهي ایمنی کارکنان (ترویج فرهنگ ایمنی) در جلوگيري از حوادث با تشویق کارکنان ، شعارهای ایمنی ، ابلاغيهها ، نشريات اطلاعاتي ، بيانيهها

- ارزیابی مهارت و تجارب کارگران و اطمینان از صلاحیت آنها

- بررسی مسائل ایمنی ، مشکلات و کمبود تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی و پیگیری برای مرتفع نمودن موارد مذکور

- نظارت بر نحوه استفاده صحیح وسایل حفاظت فردی و اطمینان از استفاده آن در حین کار

- بازدید از تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی و اطمینان از معیوب نبودن آنها

- نظارت بر اعمال و رفتار کارکنان در حین کار جهت رعایت مسائل ایمنی

- شناسایی مخاطرات محیط کار و همکاری با سرپرست کارگاه جهت رفع موارد ناایمن و پیشگیری از حوادث

- تکمیل فرم ها و مستندات HSE براساس دستورالعملهای موجود

- ایجاد سوابق و مدارک برای کلیه فعالیتها و کنترل های اعمال شده و بایگانی در کارگاه بطوریکه خوانا و قابل دسترس باشد.

- تهیه گزارش حوادث و اطلاع رسانی در صورت بروز حوادث

- همکاری در انجام کمکهای اولیه / امداد و نجات

- نظارت بر ایمنی تجهیزات و ماشین آلات موجود در کارگاه و اطمینان از سالم بودن آنها

- نظارت بر حمل و نقل و جابجایی تجهیزات با رعایت مقررات ایمنی

- نیازسنجی تابلو های هشدار دهنده و وسایل حفاظت فردی ، پیگیری تهیه و نصب در محل های مورد نیاز

- ارتباط با مسؤول HSE و گزارش وضعیت موجود و وضعیت قابل انتظار

- ارزیابی شرايط محيطي انجام عمليات (آب و هوا ، نور و ... ) قبل از شروع بکار

سرپرست کارگاه :

سرپرستها و مسؤلین گروه های اجرایی در مورد رعايت موازين HSE در فعالیت هایی که تحت نظارت آنها انجام ميشود ، مسؤل هستند . که شامل کارهاي به اتمام رسيده ی تحت کنترل و نظارت آنها ، نيز ميباشد. آنها ميبايست دستورکارها ، مباحث  HSE وگزارشهاي حوادث را آماده نموده و نظارت مؤثر بر آنها داشته باشند. همچنین بايد درجلسات  HSEشرکت نموده وکارگران خود را به انجام کار ايمن تشويق کنند.

مسؤولیت سرپرست کارگاه :

- اولویت دادن به مقررات   HSEدرتمامي فعاليتها

- تشویق و ترويج رفتار ايمن و ارتقاي ايمني و شيوههاي سالم زيست محيطي

- برقراري ارتباط ميان کارگران خود و مديريت براي انجام اقدامات اصلاحي و پیشگیرانه لازم

- اطمينان از اينکه تمامي کارکنان قوانين HSE را رعایت ميکنند و دستورالعملها و شيوههاي کار تدوین شده را دنبال

مي نمايند.

- ارایه آموزش و مشاوره به کارگران تا وظايف کاري را بيخطر و در وضعيت مناسب انجام دهند.

- ضبط و ربط تمامي مناطق تحت كنترلشان بطور منظم

- همکاری در شناسایی مخاطرات و اطمینان از اثر بخشی اقدامات کنترلی اعمال شده

كاركنان :

هركارگر مسؤل حفظ ايمني خود و اطرافيانش ميباشد و موظف است اطمينان حاصل کند كه كار در وضعيت ايمن انجام می شود. همچنين لازم است كه قوانين ايمني مربوط به كار خود را بداند و به اجراي آنها پايبند باشد و شرايط ناايمن را شناسايي و گزارش دهد. درکلاس های آموزشی حضور فعال داشته و نسبت به یادگیری علاقمند باشد. از وسایل حفاظت فردی که در اختیار آنها قرار می گیرد بخوبی استفاده نموده و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشد و قبل از استفاده اقدام به بازرسی وسایل حفاظت فردی خود نموده و در صورت مشاهد نقص به سرپرست مربوطه گزارش نماید. گزارش دادن حوادث و شبه حادثه بسيار با اهميت است زيرا مي‌توان از وقوع مجدد آنها جلوگيري كرد.

وظایف كارکنان :

- انجام وظايف در وضعيت ايمن با رعايت اصول بهداشت، ايمني و مسایل زيست محيطي

- همواره مطابق با قوانين  HSE، روشهاي اجرايي مدون و روشهای ايمن انجام كار، عمل كنند.

- نگهداري ابزار و تجهيزات در وضعيت مناسب و گزارش فوري خسارات و آسيبها به مدير و سرپرست مستقيم

- رعايت خط مشي و اهداف HSE و اجرايي کار ايمن

- پوشيدن لباس کار و وسايل حفاظت فردي مناسب و مرتب نگهداشتن آنها و اطمینان از سالم بودن آن

- از آن جايي که هميشه حداقل يك راه ايمن و درست براي انجام كار وجود دارد در صورت وجود هر گونه ترديد، ناظر مستقيم را در جريان بگذارند.

- کار با ماشينآلات و ابزارها تنها براي کساني که آموزشديده و مجرب هستند و توسط سرپرستها ، که صاحب صلاحيت شناخته شدهاند ، امکانپذير ميباشد.

- در صورت مشاهده موارد ناایمن ، به سرپرست مستقیم خود گزارش نماید.

- به کلیه الزامات و مقررات عمومی شرکت پایبند باشد.

- حضور فعال در کلاس های آموزشی و یادگیری اثربخش داشته باشند.

- نماینده یا نمایندگان مدیریت:

مدیریت ارشد برخی از وظایفشان را به نماینده یا نمایندگان خود واگذار می نماید در حالیکه هنوز خود پاسخگویی در قبال سیستم را      برعهده دارد  .

- منابع:

تخصیص منابع لازم و کافی و اجرای اثربخش سیستم HSE برای تمام بخش ها، شامل منابع انسانی و مهارتهاي تخصصی ،  زیرساختهاي سازمانی فن آور، امکان استفاده و بهره گیری از خدمات متخصصان و مشاوران، انجام ممیزی ها ، توسعه بازار و منابع مالی می باشد .

- شایستگی و صلاحیت، آموزش و آگاهی:

شرکت فارس نیرو رعد از صلاحیت افراد تحت کنترل خود که وظیفه اي را انجام می دهند و انجام این وظایف پتانسیل ایجاد اثرات بر روي ایمنی و سلامت کارکنان را دارد ، حصول اطمینان می نماید . صلاحیت مبتنی بر تعلیم، آموزش یا تجربه مناسب بوده و سوابق مرتبط با آنها را نگهداري می نماید .

شرکت فارس نیرو رعد نیازهاي آموزشی مرتبط با ریسکهاي سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه اي خود را شناسایی نموده و آموزش های لازم را انجام داده و ارزشیابی اثر بخش آموزش را انجام می دهد و سوابق مربوطه را نگهداري می  نماید .

شرکت روش اجرایی آموزش جهت آگاهی افراد تحت کنترل خود ، اجرا و برقرار نموده است که شامل آموزش های زیر می باشد:

- آموزش قبل از شروع بکار:

هر کارگر در بدو استخدام، در روز آغاز به کار باید در جلسه معارفه  HSEشرکت نمايد. تمامي کارکنان جديد در اين جلسه شرکت  ميکنند تا به آنها در آشنايي با قوانين و  مقررات  HSEپيمانکار و برنامه  HSEبراي محافظت از خود و ديگر همکارانشان کمک شود.

جلسه معارفه HSE موارد زير را در بر ميگيرد:

- آشنايي با پروژه و سايت -  کليات HSE  -  خط مشی HSE، اهداف و برنامه های آن – آشنایی با مخاطرات شناسایی شده          -  ایمنی کار در ارتفاع -  ایمنی در حفاری و گود برداری - ایمنی در مونتاژ و دکل بندی - ایمنی در سیم کشی -  ایمنی در برق و کار بر روی خطوط برق دار –  آشنایی با ایمنی و استاندارهای شبکه هوایی - ايمني در حمل و نقل - مقررات عمومی ایمنی در محیط کار -  نحوه گزارش شرايط خطرناک ، حوادث و شبهحوادث - اخذ مجوز کار در فعالیتهای پر مخاطره – محافظت هاي زيست محيطي -  واکنشهاي در شرايط اضطراري و اعلان خطر -  آشنایی با انواع آتش سوزی و طریقه اطفاء حریق ، نحوه اطلاع رسانی -  انجام کمکهاي اوليه

حضور دردورههاي مقدماتي HSE ، شرط ورود به کارگاه و شروع هر فعاليتي است.

- جلسات کوتاه مدت صبحگاهی :  TOOL BOX TALK MEETING

جلسات کوتاه مدت HSE  قبل از شروع کار ، جلساتي هستند که در محل کار ، بين پرسنل و سرپرستهای آنها براي شروع کار يک هفتهاي يا يک روزه برگزار ميشود و در آن در مورد تمام خطراتي که در هر قسمت کار وجود دارد، صحبت ميشود .

جلسات قبل از شروع کار اهميت قابل توجهي در طول پروژه دارند و براي تمامي سرپرستها و کارگران لازم است که حداقل 5 دقیقه قبل از شروع کار نکات ایمنی را گوشزد نموده تا خطرات کار را به خاطر بسپارند.

تمامي کارکنان باید در جلسات  HSE قبل از شروع کار به صورت فعال و مثبت حضور داشته باشند.

- آموزش چهره به چهره (Face 2 face):

در حین بازدید از پروژه و نظارت بر آن در محل کار توسط مسؤل HSE ، افسر ایمنی یا سرپرست کارگاه انجام می شود .

- جلسات آموزش های: HSE

دورههاي آموزشی تخصصی علاوه بر دوره های عمومی براي هر فرد مطابق با کار و نوع فعاليتهای هر فرد مطابق فرم نیازسنجی آموزشی تعيين ميشود.

دورههای آموزشی تخصصی شامل موارد زير هستند ولي محدود به آنها نمي شوند:

| شغل | دوره آموزش و مهارت تخصصی | شغل | دوره آموزش و مهارت تخصصی |
| --- | --- | --- | --- |
| مدیرعامل | - ایمنی ویژه پیمانکاران | گروه اجرایی حفاری و کابل کشی | - ایمنی در حفاري و کابل کشی |
| مدیران/ سرپرستان | - شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک - آشنایی با ایمنی دستگاه ها و ماشین الات - آشنایی با شرایط جوی نامتعارف | گروه اجرایی سیم کشی | - فن ورز شبکه هوائی - کار در ارتفاع |
| مسوؤل ایمنی | - ایمنی کار، سلامت و محیط زیست - آشنایی با الزامات و مقررات ایمنی - پیشگیری از حوادث | راننده جرثقیل | - ایمنی جرثقیل ها و بالابرها و عملیات Lifting |
| نماینده مدیریت | - آشنایی با الزامات QHSE | جوشکار | - ایمنی جوشکاری |
| مسئول حسابداری | - آشنایی با خط مشی و مقررات اداری | نگهبان | - حفاظت از کارگاه |
| کارشناسان اداری | - آشنایی با خط مشی و مقررات اداری | کارگر ساده | - حمل و نقل دستي و ماشینی - استفاده از وسایل حفاظت فردی |
| گروه اجرایی نصب پایه | - کار در ارتفاع - ایمنی در نصب پایه |  |  |

دوره های عمومی شامل موارد زیر می باشد که کلیه همکاران موظف به گذراندن دوره های مذکور می باشند:

- آشنایی با مقررات عمومی ایمنی

- آشنایی با مخاطرات محیط کار

- نحوه اطلاع رسانی در وقوع حوادث و واکنش در شرایط اضطراری

- آشنایی با خط مشی و اهداف شرکت

- انجام کمکهای اولیه و نحوه اطفاء حریق

- استفاده از وسایل حفاظت فردی و نحوه نگهداری و بازرسی آن

مشخصات دورههاي آموزش HSE برگزار شده شامل: نام دوره، اسامی شرکت کنندگان در جلسه، زمان و مکان برگزاری و مدت دوره آموزش در فرم آموزش  HSE ثبت می گردد.

- مدیریت پیمانکاران فرعی و گروه های اجرایی:

پيمانكاران فرعي باید اهداف  HSEرا مطابق با رويهها و خطمشي شرکت فارس نیرو رعد رعايت نمايند، بنابراين، ضمن اينکه طرح  HSE مربوط به شرکت فارس نیرو رعد است، پيمانکاران فرعي نيز موظف به رعايت مقررات وضع شده در اين مدرک ميباشند. پيمانکاران فرعي باید اطمينان دهند که تمامي پرسنل آنها با الزامات  HSEآشنا هستند. رعايت اين مهم يكي از الزامات قراردادي هر پيمانكار فرعي می باشد.

پيمانکاران فرعي باید داراي برنامه‌هاي ايمني، بهداشت و زیست محیطی مؤثر و مطابق با حداقل الزامات شرکت فارس نیرو رعد باشند.

پيمانکاران فرعي باید تمام تجهيزات و ابزارآلات را مطابق با ملزومات طرح HSE و بندهاي  HSEپیمانکار تهيه نمایند واستانداردهاي يکساني در آموزش، نظارت و انگيزش در مسایل HSE کارشان دريافت کنند و از مهارت پرسنل خود براي اداره کارهاي محوله به صورت ايمن، اطمينان حاصل نمایند.

هر کارگر پيمانکار فرعي که وارد سايت ميشود، باید در ارتباط با موضوعات و کاربرد طرح HSE پيمانکار، آموزش ببيند و وظيفه خويش را در شرايط اضطراري بداند و از کلیه مخاطرات کار آگاهی کامل داشته باشد.

پيش از اينکه اجازه براي شروع کار داده شود پيمانکاران فرعي ميبايست کاملاً از خطرات احتمالی کارشان آگاه شوند. فعالیتهای پرخطر باید به کارگران آموزش داده و از اثربخشی آن اطمینان حاصل نمایند.

پيمانکاران فرعي باید از کلیه قوانين و مقررات عمومی  HSEكه لازم است در هنگام كار رعایت شوند، شامل گرفتن مجوز کار، قوانين ممنوعيت استعمال دخانيات، ایمنی جوشکاري و برشکاري، ایمنی کار در ارتفاع و ... مطلع باشند. همچنين در خصوص حمل و نقل مواد خطرناک با وسايلي که ممکن است با آن سر و کار داشته باشند، آموزشهاي لازم را دريافت نمايند.

پيمانکار فرعي باید اطمينان حاصل کند که کارگران با وسايل حفاظت فردي مناسب مجهز شدهاند. تجهيزات باید مطابق با نيازمنديهاي کار باشند.

تمامي تجهيزات، ابزارآلات و وسایل حفاظت فردی باید در شرايط ايمن و صحيح نگهداري شود و در زمانهای پیش بینی شده و قبل از استفاده بازرسي گردند، در صورت مشاهده  فرسودگی، معيوب يا شکستگی تعويض گردند.

پیمانکاران فرعی  شرکت فارس نیرو رعد ملزم به رعایت دستورالعمل HSE پیمانکاران می باشند دستورالعمل مذکور  پیوست قرارداد آنها می باشد.

پيشرفت کار پروژه بصورت دوره ای نظارت و پایش می گردد که در پایان هر پروژه، عملکرد آنها مطابق فرم ارزیابی تأمین کنندگان خدمات توسط شرکت فارس نیرو رعد ارزیابی می گردد که در رفتار و نگرش کارگران و مديران آنها تأثير    مي گذارد و بر همکاری دوباره آنان در آينده تأثیر خواهد داشت.

- نحوه ارتباطات و مشارکت:

شرکت فارس نیرو رعد مطابق روش اجرایی ارتباطات مکانیزمی را ایجاد نموده است که چگونگي برقراري ارتباطات مؤثر بين سطوح و بخشهاي مختلف در درون شرکت بمنظور آگاهی از خط مشی ، اهداف و برنامه ها و نحوه شناسایی ، ارزیابی و کنترل مخاطرات محیط کار و با سازمانهای بیرونی و جامعه بمنظور تهيه قوانين و مقررات ، چگونگي دريافت ، مدون كردن و پاسخگويي به اطلاعات واصله از آنها و آگاه سازی از ريسكهاي ايمني، بهداشتی و زیست محیطی احتمالی ناشی از فعالیت های خود را مشخص مي نمايد.

- کنترل مستندات و سوابق:

روش اجرایی کنترل مستندات ایجاد شده که کلیه مستندات براساس سیستم QHSE چگونگي تدوين، تاييد، تصويب و توزيع، تغییر و بازنگری می شود و همچنين نحوه اطلاع‌رساني و جمع‌آوري مستندات منسوخ و نگهداری، بایگانی، محافظت و بازیابی سوابق تحت کنترل قرار می گیرد.

كد مستندات شامل هفت ((7)) كاراكتر بوده و ساختار آن به شرح  FN-XXX-XX مي باشد.

دو کاراکتر اول معرف نام شرکت، کاراکتر بعدی معرف نوع مستند مطابق جدول ذیل و دو کاراکتر بعدی شمارنده از 01 تا 99  و دو کاراکتر آخری شماره بازنگری می باشد که از 00 شروع می شود.

| رديف | نام مستند | كد اختصاصي مستند | تعريف |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | روش اجرايي | P | Procedure |
| 2 | دستورالعمل كاري | W | Work Instruction |
| 3 | فرم / جدول | F | Form |
| 4 | ليست / چک لیست | L | List |

نظامنامه و خط‌مشي كيفيت از سيستم كدگذاري فوق مستثني مي‌باشند.

شماره ویرایش روشها و دستورالعملها در ارجاعات برون سازمانی قید نمی شود.

- شناسایی و ارزيابي مخاطرات  و مدیریت ریسک :

يکي از بزرگترين مسایل در پيشگيري از حادثه، شناسايي، تشخيص و اطلاع از خطرات فيزيکي و اعمال بالقوه خطر آفرين مرتبط با هر کار می باشد.

# شرکت فارس نیرو رعد، روش شناسايي مخاطرات و ارزيابي ريسک فعاليتهاي هر پروژه را در روش اجرايي شناسایی مخاطرات سلامتی، ایمنی، جنبه های زیست محیطی و ارزیابی ریسک مشخص نموده و مطابق با اين روش خطرات بالقوه را شناسايي و  ارزيابي نموده و راهکارهای کنترل ریسک و پیشگیری از وقوع حوادث را مشخص نموده است.

پس از شناسايي مخاطرات و ارزيابي ريسکها در فعالیت ها و فرایندهای کاری، قبل از شروع هر پروژه با توجه به نوع پروژه و محل اجرایی آن ، کلیه فعاليتها و شرايط محيط کار مورد بررسی قرار گرفته و اقدام به بازنگری مخاطرات می گردد. در صورتي که فعاليت جديدي به شرح کار و يا عمليات اجرايي اضافه گردد، خطرات مجدداً مورد شناسايي و ارزيابي و بازنگری قرار مي‌گيرند.

- نحوه شناسايي ریسکهای ایمنی و بهداشت و جنبه هاي زيست محيطي :

- مشاهده و مصاحبه (talking walking ).

- فرم تجربه، قضاوت و مهارت.

- چک لیستهای بازدید و پایش ادواری.

- سوابق حوادث و شبه حوادث رخ داده.

- قوانین و مقررات و الزامات مرتبط.

روشهای بكار گرفته شده در شركت پويا بوده و شامل کليه خدمات و فعاليتها در شرايط عملياتي نرمال و غيرنرمال مي باشند.

اگر تغييراتي در فعالیتها صورت گيرد كه اين تغييرات اعتبار ارزيابيهاي فعلي را زير سؤال ببرد، باید بازنگري صورت بگيرد اما شرکت بصورت ادواری نسبت به بازنگري سوابق موجود شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک اقدام خواهد نمود. در صورت بروز تغييرات زير، بازنگري ضروریست:

- تغيير در فعاليتها

- بعد از انجام اقدامات اصلاحي

- تغيير در قوانين، مقررات و ساير الزامات

- تغيير در نتايج پايشها و اندازه‌گيریها

- ارزیابی و كنترل ريسک :

ارزیابی و كنترل مخاطرات مطابق روش اجرايي شناسایی مخاطرات سلامتی، ایمنی، جنبه های زیست محیطی توسط مسؤلين شرکت انجام مي گيرد. کلیه فعالیت ها و فرایندهای کاری مشخص شده و مخاطرات احتمالی براساس آن شناسایی و اقدام به ارزیابی و اولویت بندی می گردد، مدیریت شرکت نسبت به تهیه منابع مالی، نیروی انسانی ماهر و کلیه تجهیرات، امکانات و وسایل حفاظت فردی و انجام آموزش و.. در راستای پیشگیری از وقوع حوادث متعهد می گردد.

با انجام بازديدهاي مستمر و نظارت بر اجراي صحيح دستورالعملها و روش های اجرایی ایمن توسط مدیر پروژه، سرپرست کارگاه و مسؤول HSE نسبت به رعایت اصول ایمنی، سلامت و محیط زیست و  الزامات و مقررات HSE اطمینان حاصل می گردد.

شرکت فارس نیرو رعد مطابق فرم پیوست (FN-F11) تمامی ریسکهای ناشی از فعالیت خود را شناسایی و ارزیابی نموده و نسبت به انجام اقدام اصلاحی و پیشگیرانه برنامه ریزی و پایش می نمایند.

- تحقيق و گزارش حوادث و شبه حادثه:

# همانگونه که در هرم زير(FE Bird در سال 1969) مشاهده می گردد روابط مهم ميان رخداد شرايط و اعمال ناايمن و شبهحوادث نشان داده شده و همچنين تعداد جراحات و آسيبهای هر حادثه را مشخص ميکند، بنابراين گزارش دادن تمام حوادث و شرايط و اعمال ناايمن باید انجام شود تا بر اين اساس دلايل اصلي حادثه مشخص شده و اقدامات پيشگيرانه لازم و تمهيدات مورد نياز در نظر گرفته شوند.

# حوادث بخير گذشته مي توانند به عنوان يك شاخص و نشانگر خطر بالقوه به كارروند، روش اجرايي ثبت گزارش و تجزيه و تحليل رويداد، حوادث و شبه حوادث جهت بيان الزامات مورد نياز براي مديريت حادثه و شبه حوادث ، بررسي و گزارش دهي واقعه تهيه شده است.

آسیبهای جدی و ناتوان کننده

آسیبهای مخرب

حوادث جزیی

شبه حوادث

- مديريت واکنش در شرایط اضطراری:

يک سيستم مديريت واکنش کارآمد در شرايط اضطراري ، براي آماده کردن تمامي کارکنان که در شرايط اضطراري در سايت حضور دارند، ضروري است و آنها را قادر ميسازد تا بطور صحيح واکنش نشان دهند . از اين قبيل وقايع که به پيامدهاي جدي منجر ميشود، ميتوان به آتشسوزي وسيع ، آلودگي محيط زيست ، سقوط از ارتفاع ،  سقوط از دکل در هنگام نصب ، رها شدن سیم در سیم کشی ، خرابي تجهیزات ، برق گرفتگی و ... اشاره کرد.

طرح واکنش درشرايط اضطراري که توسط شرکت فارس نیرو رعد صادر خوا هد شد ،  يک ابزار کليدي مرجع است که به شناسايي سناريوهاي اضطراري ، روشهاي آماده سازي و واکنش در شرايط اضطراري کمک ميکند. این طرح شامل تمرينهاي حالات اضطراري ، سازماندهي و اقدامات واکنشي ميباشد.

روش اجرائـي آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری با هدف تبيين چگونگي شناسايي ، آمادگی و مقابله با حوادث و وضعيتهاي اضطراري براي پيشگيري و كاهش پيامدهاي ايمني ، سلامتی و زيست محيطي مرتبط با آنها در شركت فارس نیرو رعد مي‌باشد.

پيمانکاران فرعی باید دستورالعملهاي واکنش درشرايط اضطراري را اجرا کنند و تمامي مناطق و فعاليتها را تحت پوشش قرار دهند . آنها ميبايست در تمامی فعاليتهاي خود روشهای واکنش در شرايط اضطراري زیر را تمرین نمایند:

- آتش سوزی ، سقوط از ارتفاع ، سقوط از دکل در هنگام نصب ، رها شدن سیم در سیم کشی ، خرابي تجهیزات ، برق گرفتگی حوادث وسايل نقليه و جرثقيل - کلیه ریسکهای بارز شناسایی شده - حوادث طبيعي (براي مثال زلزله ، طوفان شن ، بارندگی شدید ، سيل و طوفان)

- الزامات قانونی و سایر الزامات:

شناسايي، دستيابي و بروزرساني الزامات قانوني و ساير الزامات مرتبط و قابل اعمال بر عوامل زيست محيطي، ایمنی و بهداشت حرفه اي مرتبط با خدمات، فعاليتها و همچنين ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به آنها در شرکت فارس نیرو رعد روش اجرايي شناسايي و دستيابي به الزامات و قوانين ایجاد شده است.

فهرست الزامات قانوني و ساير الزامات مرتبط

| # رديف | # الزامات و قوانین | ## سازمان يا موسسه ذيربط | ## آدرس سازمان | ## تاريخ ثبت قانون/ تاريخ مراجعه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # قانون کار جمهوری اسلامی ایران | # مجلس شورای اسلامی | # وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی | -- |
| # 2 | # آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار | # وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی | http://bazresikar.mcls.gov.ir | -- |
| # 3 | # استانداردهای وزارت نیرو | # وزارت نیرو | www.frec.co.ir www.shirazedc.co.ir http://moe.gov.ir | -- |
| # 4 | # کتابچه حدود تماس شغلی | # وزارت بهداشت | www.behdasht.gov.ir | -- |
| # 5 | # آشنایی با قانون برگزای مناقصات | # سازمان برنامه ریزی و بودجه | http://www.mporg.ir | -- |
| # 6 | # قوانین زیست محیطی | # سازمان حفاظت محیط زیست | www.deo.ir | -- |

- فرهنگسازي و برنامههاي مشوق:

تبليغ در HSEيک نياز اساسي است. زيرا با تبليغات ميتوان الزمات HSE را به تدريج به کارکنان القاء کرد و آنها را متوجه اين نکته اساسي نمود که اهميت دادن و اجراي روشهاي کار ايمن در نهايت به نفع خودشان است.

ابلاغيهها، نشريات اطلاعاتي، بيانيهها و غيره، همگي توسط پيمانکار با هدف اطلاع رساني به پرسنل و به خاطر پيشرفت در دستيابي به اهداف تعيين شده HSE، بيان رويدادهاي مرتبط با ايمني، بهداشت و محيطزيست، روشن کردن نتيجه بررسي علل حوادث و درسهايي که از آن حادثه ميتوان گرفت و معرفي خطراتي که در محيط کار بسيار تکرار ميشوند ، منتشر ميشوند.

شعارهای HSEو علائم هشدار دهنده در پروژه نصب ميشود تا توانايي ها و سطح آگاهي کارکنان در جلوگيري از حوادث ، حفظ سلامت و حفاظت محيط زيست ارتقاء یابند.

برنامههاي مشوق شرکت فارس نیرو رعد و پيمانکاران فرعي با هدف گسترش آگاهيهاي ايمني ، سلامت و زیست محیطی و تشويق حضور فعال کارکنان و گزارشدهي به موقع ، اجرا ميشود.

هدف از معرفي برنامههاي مشوق  HSE ،  بالا بردن آگاهيهاي کارکنان و ايجاد انگيزه براي ايمن کار کردن و کاهش خطرات بالقوه است.

- اقدامات انضباطي و توبيخي :

در هر مرحله از کار باید اين نکته را در نظر گرفت که آگاهي و ارتقاء فرهنگ  HSEيک موضوع دراز مدت است و نيازمند تلاشهاي بسيار در زمینه آموزش و اطلاع رساني و ايجاد زيرساخت است.

هراقدام اصلاحي درHSE به تدريج نتيجه ميدهد و هرگز به سرعت و تصادفي انجام نخواهد شد . بايد اين را به خاطر داشت که همه ما ملزم به داشتن نگرش سازنده هستيم و باید تمام تلاشمان را جهت تسريع در ارتقاء فرهنگ پايدار  HSEبنماييم.براي رسيدن به اين مهم ، آموزش و اطلاع رساني، هسته اصلي فعاليتهاي  HSEدر طول پروژه خواهد بود.

وجود همزمان شرايط خاص پروژه و ريسکهاي مربوط به آن نميتواند بهانهاي براي انجام کار پرخطر باشد و هيچ تخلفي از قوانين  HSE در طول پروژه قابل توجيه نميباشد. درصورت تخلف از قوانين HSE، با توجه به تکرار و اهميت تخلف ، اخطار شفاهي يا کتبي خطاب به کسي که تخلف کرده ، صادر ميشود و وي ملزم به گذراندن آموزشهاي مرتبط بيشتر خواهد شد.در صورت تکرار ممکن است براي جلوگيري از حادثه در طول عمليات تصميم گرفته شود که وي از پروژه اخراج شود.

- علامتگذاري و استفاده از علائم هشداردهنده :

استفاده از علائم هشداردهنده يک روش شناخته شده صنعتي براي به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد موقعيت خطرات است که به نيروي کار، دستورالعملهاي بحراني را يادآوري مينمايد. هميشه باید به ياد داشته باشيم که علامتگذاري به تنهايي کافي نيست و به عنوان تنها ابزار نميتوان از آن استفاده نمود. علامتگذاري هميشه بايد به عنوان وسيله پشتيباني و کمکي براي ديگر روشها نظير جلسه معارفه، جلسات آموزشي و شناسایی مخاطرات در نظر گرفته شود.

- برنامه های سلامت:

جهت اطمينان از سلامت کارگران، طبق رويههاي تعیین شده مطابق آیین نامه وزارت بهداشت، به شکل دوره ای معاینات ادواری در مراکز مجاز انجام شده و پایش می گردند.

شرکت فارس نیرو رعد ترتيبي اتخاذ می کند که طرح سلامت براي همه کارکنان، که شامل پيمانکاران فرعي نيز ميباشد، اجرا گردد.    .

مراقبت پزشکي قسمت مهمي از مأموريت پروژه است و بر اساس سياست HSE، که اصولاً بر اصل اقدامات پيشگيرانه استوار شده است، انجام می گیرد.

شرکت فارس نیرو رعد منابع و امکانات مورد نياز را برای انجام معاینات ادواری کارکنان خود مهيا مينمايد وخود را متعهد مي داند که آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاهها را در اجرای پروژه ها رعایت نماید.

- تأسيسات بهداشتي شامل آبدارخانه، سرویسهای بهداشتی را مطابق با قوانين و ضوابط بهداشتي براي كاركنان خود فراهم می سازد.

- نظارت بر وضعيت بهداشتي کارگاه بطور دوره ای انجام می گردد.

- محل سكونت كاركنان پروژه مطابق با كليه ضوابط و شرايط بهداشتي تأمین می شود. ( در صورت نیاز به احداث کمپ مسکونی)

- آب آشامیدنی با رعایت اصول بهداشتی و مطابق استاندارد آب شرب تهیه و در اختیار کارگران قرار می گیرد.

- عوامل زیان آور محیط کار مورد توجه قرار گرفته و جزء ریسکهای ایمنی و بهداشتی شناسایی و مورد ارزیابی قرارمی گیرد.

- برنامه های زيست محيطی :

هوا       آب

محیط زیست

خاک

هر محيطي که ما انسانها يا ديگر جانداران، در آن زندگي می کنيم و بر آن اثر گذاشته و يا از آن اثر بپذيريم، محيط زيست ناميده مي شود. عوامل طبيعي شکل دهنده محيط زيست به صورت نمادين در شکل زير نشان داده شده است:

پيامدهاي زيست محيطي:

هر تغييري در محيط (چه مطلوب و چه نامطلوب) که تمام و يا بخشي از آن ناشي از فعاليتها،

محصولات يا خدمات صنايع و کارخانجات است را پيامدهاي زيست محيطي مي نامند. پيامدهاي

حاصل از فعاليت شرکت فارس نیرو رعد، در بخش "برنامه شناخت مخاطرات و ارزيابي ريسک" مورد مطالعه قرار گرفته است.

- مديريت پسماند:

مديريت پسماند، در پروژه ها با پيادهسازي برنامههاي زير عملي ميشود:

- به حداقل رساندن ضایعات، استفاده مجدد و بازيافت پسماند

- جمعآوري، تفکيک و کنترل پسماندهاي به طور صحيح

- افزايش آگاهي عمومي نيروي کار در مبحث تفکیک پسماند از مبدأ

- بازرسي و نظارت برنحوه جمع آوری ، تفکیک و بازیافت

- ضبط و ربط محيط کار:

ضبط و ربط محيط کار به معناي رعايت استانداردهاي ضروري نظافت و پاکيزگي در مراحل اجرای پروژه است. ضبط و ربط نامناسب یکی از عوامل زمینه ساز ایجاد جراحات و حوادث در محیط کار می باشد. مثل : گام برداشتن روي ميخها، سر خوردن و سقوط به علت وجود انواع مختلف مصالح و تجهيزاتي که استفاده و انبار ميشوند که پاکسازي مطلوب در سايت ضروري است.

ضبط و ربط محيط کار با تأمین شرايط کارکردن ايمن، محفوظ نگه داشتن فضا و مواد ميانجامد و عوامل حادثه و ريسک آتش سوزي را کاهش ميدهد.

سرپرستها باید اطمينان حاصل کنند که اقدامات درست ضبط و ربط به صورت مداوم در حوزه مسؤولیت آنها اعمال ميشود.

- وسایل حفاظت فردی :

علاوه بر آیین نامه وسایل حفاظت فردی اداره کل بازرسی کار- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (http://bazresikar.mcls.gov.ir)، شرکت فارس نیرو رعد اقدام به تهیه دستورالعمل وسایل حفاظت فردی نموده است که شامل وسایل حفاظت فردی و وسایل حفاظت گروهی به شرح زیر می باشد:

| وسایل حفاظت فردی |  | وسایل حفاظت گروهی | تعدادی از ابزار کار ضروری |
| --- | --- | --- | --- |
| لباس كار | برای کلیه کارکنان | طناب نجات و طناب دستی | (آمپر، ولت، اهم، فاز) متر- فیوز کش |
| کفش ايمني | برای کلیه کارکنان | مخروطی هشدار دهنده | نردبان عایق چوبی |
| کلاه ايمني با چانه بند | برای کلیه کارکنان | جلیقه زرد شب رنگ | آچار فرانسه، پیچ گوشتی، سیم چین ، قیچی و... |
| دستکش کتانی | برای کلیه کارکنان | نوار خطر | جوراب کابل کشی |
| کمربند ايمني | برای افراد بالا رو | کپسول آتش نشانی | طناب راهنما یا سیم بکسل سیم کشی |
| کیسه ابزار کار | برای افراد بالا رو | جعبه کمکهای اولیه | فاصله بازکن گوه ای |
| عينک ايمني/آفتابی | در صورت نیاز | نقاب محافظ صورت | دینامومتر و یا تخته فلش |
| گوشي حفاظتي | افراد در معرض سرو صدای زیاد | چراغ قوه شارژی | پولی(قرقره هوایی کابل کشی) |
| ماسک یکبار مصرف | در صورت وجود گرد و غبار | فرش لاستیکی عایق | خرپای نگهدارنده قرقره کابل |
| نقاب جوشکاري | برای جوشکار | دستکش عایق برق | برس سیمی |
| - | - | ارتینگ | وینچ |
| - | - | - | چرخ زنجیر و گیره قورباغه ای |

- جلسات  HSE / کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار:

جلسات HSE براي پيشبرد عملکرد HSE  و پيگيري صحيح  و عدم انطباق ها در محل کارگاه یا در دفتر شرکت بصورت مستمر بر حسب نیاز ، حداقل هرماه یکبار برگزار می گردد.

جلسات ماهیانه  HSEبا حضور مدیرعامل یا نماینده مدیریت، مسوؤل HSE یا افسر ایمنی، سرپرست کارگاه ، پيمانکاران فرعی یا ناظر پروژه برگزار ميشود. اين جلسه توسط مسؤول HSE رهبري ميشود و در آن عملکرد HSE در ماه جاري، حوادث، سوانح، شبه حوادث و اعمال و شرايط پرخطر و تصميم در مورد اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مرور ميشود. براي اطمينان از اقدامات اصلاحی انجام شده، گزارش هر جلسه در جلسه بعدی، مرور ميشود و چنانچه اقدامات انجام شده مؤثر و اثربخش انجام نشده باشند دلايل انجام نشدن آنها بررسی می گردد و در مورد نحوه انجام و آخرين مهلت جديد تصميمگيري می گردد.

جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با اهداف شناسایی مخاطرات و ارائه راهکارهای کنترلی و پیشگیری از حوادث، اعمال مقررات ایمنی، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارکنان با بررسی دستورالعمل ها و روش های اجرایی شرکت  بصورت ماهیانه تشکیل    می گردد و یک رونوشت به مراکز قانونی ارسال می گردد.

- مکانیزم بازرسي و نظارت، مميزي ، ارزیابی و پایش عملکرد سیستم QHSE:

- بازرسی و نظارت:

تمامي تجهيزات سايت ميبايست توسط افسر HSE ، سرپرست کارگاه یا مسؤول HSE بازرسي شود. نواقص يافت شده در طول بازرسي بايد فوراً اصلاح شوند يا تجهيزات خراب از سایت خارج و تجهيزات لازم جايگزين گردند.

نظارت و بازرسی در کارگاه و در هر مکاني که نيروي انساني در آنجا حضور دارد از وظايف روزانه افسران  HSEو همچنين سرپرستها    مي باشد. افسر  HSEو سرپرست کارگاه، مجاز و موظفند در صورتيکه با عملکرد يا شرايط محیطی خطرناک و حادثه ساز در حين مميزي و بازديد مشاهده نمودند فعالیت را بطور موقت متوقف نموده و نسبت به رفع مخاطره اقدام نمایند. افسر  HSEو سرپرست کارگاه باید هميشه در دسترس باشند تا از هر تخلف يا اشتباهي جلوگيري کنند.

- مميزي های  HSE:

شامل ممیزی داخلی و ممیزی خارجی می باشد که در ممیزی داخلی با مشخص شدن ممیزین دارای صلاحیت اقدام به بازدید و بررسی کارگاه ، اسناد و مدارک از تمامی فعالیت ها و فرایندها می گردد و کلیه نواقصات مشاهده شده مکتوب و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم پیگیری می گردد.

در ممیزی خارجی از طرف شرکت های معتبر و دارای صلاحیت اقدام به بررسی کلیه فرایندها و فعالیت های شرکت برمبنای الزامات QHSE  می گردد و بعد از رفع عدم انطباق های احتمالی مشاهده شده، نسبت به صدور گواهی صلاحیت اقدام می گردد.

بازرسي بايد به طور صحيح ثبت و نواقصات مشاهده شده پيگيري شده و اقدام اصلاحی لازم صورت پذیرد.

- مراجع و منابع :

- الزامات سیتم های بین المللی :

HSE- MS : 1994 - ISO 9001 : 2008  - ISO 14001 : 2004 - OHSAS 18001 : 2007- الزامات OGP

- الزامات و مقررات ملی:

- قوانين ‌و دستورالعملهای ‌وزارت‌ كار، تعاون و رفاه اجتماعي جمهوري اسلامي ايران

- مجموعه آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار بازرسی کار جمهوري اسلامي ايران

- کتابچه حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا  وزارت بهداشت

- مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران

| اقدامات کنترلی | عدد اولویت ریسک ( RPN) | قابلیت شناسایی خطا (D) | میزان وقوع خطا (O) | شدت خطا (S) | کنترل های جاری | علل بروز خطا | اثرات بروز خطا | حالات بالقوه خطا | شرح فعالیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

شناسنامه پروژه:

موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است اجرای پروژه اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد به پست 20/63 کیلوولت رستاق اعم از احداث خط اتصال 20 کیلوولت به پست 20/63 کیلو ولت رستاق، توسعه پست 20/63 کیلوولت رستاق و اتصال دو سوئیچگیر 20 کیلوولت نیروگاه به خطوط هوایی می باشد.

کارفرمای پروژه:

کارفرمای پروژه شرکت تجارت پردازش امین می باشد.

مدیریت پیمان :

شرکت پترو کاویان صنعت فارس می باشد .

تیم های عملیاتی:

تمام عملیات اجرایی پروژه توسط تیم های عملیاتی و اجرایی شرکت انجام خواهد پذیرفت و هیچ پیمانکار فرعی در پروژه وجود نخواهد داشت

محل اجرای پروژه:

محل اجرای پروژه در استان یزد شهرستان زارچ می باشد.

نموددار سازمانی شرکت و بخش کیفیت و سیستم ها:

| نام منبع یا مرجع قانونی | تاریخ انتشار | قوانین و مقررات مروبط/موضوع قانون | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 3/12/1354 | آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست | 1 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 3/02/1374 | قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا | 2 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 22/02/1380 | آئین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک | 3 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 26/01/1380 | آئین نامه اجرایی بند (الف)،(ب)،(ج)،(د) ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران | 4 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 6/9/1379 | آئین نامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی | 5 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 5/10/1375 | قانون اصلاح بند (2) ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 6 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 27/12/1379 | آئین نامه اجرایی ماده (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران | 7 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 4/10/1379 | آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران | 8 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 3/2/1374 | دسورالعمل اجرایی وضعیت اضطراری آلودگی هوا به علت کیفیت خاص جوی و پایداری و وارونگی دما مضوع ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا | 9 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 6/7/1379 | آئین نامه اجرای ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران | 10 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 13/12/1379 | آئین نامه اجرایی بند ج ماده 122 قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران | 11 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 14/6/1378 | آئین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی | 12 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 5/7/1371 | قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی | 13 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 28/3/1353 | قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست | 14 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 28/6/1378 | تصویب نامه هیأت وزیران راجع به ممنوعیت تولید و ورود مینی بوسها و اتوبوسهای دیزلی فاقد استاندارد | 15 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 16/6/1379 | آئین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا | 16 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 24/1/1382 | آئین نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده | 17 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 19/2/1378 | تصویب نامه هیأت وزیران راجع به استاندارد گازهای خروچی از اگزوز خودروهای سواری و وانت | 18 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 22/03/1381 | آئین نامه تبصره ماده 6 نحوه جلوگیری از آلودگی هوا | 19 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 1374 | تصویب نامه هیأت وزیران راجع به استانداردهای حد کجاز از کارخانجات و کارگاه های صنعتی | 20 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | - | دستورالعمل اجرایی مصوبه 157 شورای عالی حفاظت محیط زیست | 21 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 21/01/13678 | قانون حفاظت در برابر اشعه | 22 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 17/01/1382 | آئین نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده | 23 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 7/8/1382 | آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو | 24 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 02/02/1369 | آئین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه | 25 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 30/05/1379 | آئین نامه اجرایی ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران | 26 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 14/06/1338 | آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه | 27 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 23/08/1345 | آئین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابه جا کردن مواد کارگاه | 28 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | - | آئین نامه علائم ایمنی در کارگاه | 29 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 11/04/1340 | آئین نامه کمتیه حفاظت فنی و بهداشت کار | 30 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 21/12/1340 | آئین نامه وسایل حفاظت انفرادی | 31 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 29/09/1371 | آئین نامه کارهای سخت و زیان آور | 32 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 22/12/1380 | آئین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور | 33 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | - | دستورالعمل اجرایی آئین نامه کارهای سخت و زیان آور | 34 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 21/04/1340 | آئین نامه حفاظت درمقابل خطرات وسایل انتقال نیرو | 35 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 02/07/1341 | آئین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه ها | 36 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | - | آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریک در کارگاه ها | 37 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 06/12/1353 | آئین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار | 38 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 28/02/1365 | آئین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین | 39 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | - | آئین نامه سیستم اتصال به زمین(ارتینگ) | 40 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 01/06/1340 | آئین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها | 41 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 20/03/1374 | آئین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار | 42 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 20/03/1352 | آئین نامه حفاظتی ماشین سنگ سمباده | 43 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 15/08/1352 | مقررات در مقابل خطر پرتوهای یونساز | 44 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 1380 | ظوابط و استانداردهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست | 45 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 1379 | حفاظت در برابر اشعه | 46 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 1386 | آئین نامه ایمنی مخازن آب | 47 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 1386 | آئین نامه علایم ایمنی در کارگاه | 48 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 1387 | آئین نامه ایمنی تعمیرگاه های وسایل نقلیه | 49 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 1389 | آئین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموز | 50 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 1389 | آئین نامه ایمنی امور پیمان | 51 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 1388 | آئین نامه حفاظتی حمل دستی بار | 52 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 1387 | آئین نامه جوکاری و برشکاری گرم | 53 |
| موسسه کار و امور اجتماعی | 1389 | آئین نامه ایمنی کار در ارتفاع | 54 |

1-مدیریت ریسک و جنبه های زیت محیطی HSE :

مدیریت ریسک و جنبه های زیست محیطی در شرکت شناسایی و انتخاب گردیده اند.ریسک های شناسایی شده جهت تعیین سطح ریسک و اولویت بندی بر اساس درجه اهمیت آنها، مورد ارزیابس قرار می گیرند. در روش FMEA جهت ارزیابی ریسک هاس ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی، سه فاکتور شدت، احتمال و ضریب تشخیص(کشف) مد نظر قرار می گیرد که مقدار عددی ظرایب ذکر شده مطابق با جداول ذکر شده تعیین می شود و از حاصلضرب آنها عدد اولویت ریسک RPN (RISK PRIORITY NO) محاسبه می گردد که با رجوع به جدول سطح ریسک که بین 1 تا 1000 در 5 سطح طبقه بندی شده است، سطح اقدامات لازم تعیین می شود.

جداول مربوط به ارزیابی ریسک:

جدول شدت ریسک:

| شدت اثر ریسک | رتبه |
| --- | --- |
| فاجعه، توقف فعالیت، خسارات بالای 1 میلیارد تومن | 100 |
| مرگ و میر 2 نفر و بیشتر، خسارت بین 2 تا 4 میلیارد تومن | 50 |
| مرگ و میر خسارت حدود 2 ملیارد تومان | 25 |
| صدمات جدی که باعث ناتوانی دائمی شود و یا نقص عضو خسارت بین 50تا 200 میلیون | 15 |
| آسیب و جراحات ناتوان کننده خسارت تا 50 میلیون تومان | 5 |
| جراحات جزئی خسارت زیر 2 میلیون تومان | 1 |

جدول احتمال وقوع ریسک:

| احتمال وقوع ریسک | نرخ(درجه) |
| --- | --- |
| اغلب محتمل است/شانس وقوع بیشتر از 90% | 10 |
| شانس وقوع 50/50 است، امکان رخ دارد رخ دهد | 6 |
| می تواند تصادفی اتفاق بیفتد/شانس وقوع کمتر از 50% است | 3 |
| پس از چندین سال مواجهه رخ نمی دهد، ولی گهگاهی ممکن است به وقوع بپیوندد | 0.5 |
| عملاً وقوعش غیرممکن است/هرگز اتفاق نمی افتد | 0.1 |

جدول میزان مواجهه:

| میزان مواجهه | نرخ(درجه) |
| --- | --- |
| قطعاً رخ خواهد داد | 10 |
| غالباً تا یکبار در روز | 6 |
| گهگاه، بعضی اوقات/ تا یکبار در هفته یا ماه | 3 |
| بطور غیر معمول و غیرعادی/ تا یکبار در ماه | 2 |
| بندرت/ بعنوان موردی که امکان تماس داشته باشد، شناخته نمی شود | 1 |
| بطور جزئی، بعنوان موردی که امکان تماس داشته باشد، شناخته نمی شود | 0.5 |

جدول سطح بندی ریسک:

| نتیجه | سطح بندی ریسک | عدد ریسک |
| --- | --- | --- |
| زیاد ( H ) | نیاز فوری به اقدامات اصلاحی فوری | >200 |
| متوسط( M ) | توجهات لازم در اسرع وقت باید صورت گیرد(بررسی و توجه در اسرع وقت) | 90-199 |
| کم ( L ) | خطر تحت نظارت و کنترل باشد( خطر بایستی حذف شود ولی وضعیت اضطراری نیست) | 89> |

9-2-شناسایی،ارزیابی و کنترل ریسک/ مخاطرات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی:

جهت شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی از روش شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک/ مخاطرات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی به روش FM&EA می توان استفاده نمود. که مدارک ارزیابی ریسک ها ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی پس از تهیه و تأیید کارفرما، پیش از شروع فعالیت های اجرایی به طور کامل به کارفرما ارائه می گردد.

الف)شناسایی ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی:

برای این منظور در فرآیند شناسایی، ریسک های ایمنی، بهداشتی و جنبه های زیست محیطی از دیدگاه های ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:

- فرآیند ها

- فعالیت ها

- ساختارهای فیزیکی محیط کار

- مشاغل

- کارکنان

- مواد مصرفی و تولیدی

2-مواردی که در شناسایی مخاطرات ایمنی، بهداشتی و جنبه های زیست محیطی مد نظر قرار می گیرد شامل موارد ذیل می شود:

- چه کسی یا گروهی آسیب می بینند؟ بعنوان مثال فردی که فعالیت را انجام می دهد، گروهی از نیروی کار، کارکنان پیمانکاران، عموم جامعه، بازدید کنندگان

- چه بخشی از بدن آسیب می بیند؟

- چگونه خطر رخ می دهد؟

- فرآیند های روتین و غیر روتین انجام کار

- تکرار

ب)ارزیابی و تعیین سطح ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی:

ریسک های شناسایی شده جهت تعیین سطح ریسک و اولویت بندی بر اساس درجه اهمیت آنها، مورد ارزیابی قرار می گیرند. در روش FMEA جهت ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی، سه فاکتور شدت، احتمال و ضریب تشخیص (کشف) مد نظر قرار می گیرد که مقدار عددی ظرایب ذکر شده مطابق با جداول ذکر شده تعیین می شود و از حاصل ضرب آنها عدد اولویت ریسک RPN (RISK PRIORITY NO) محاسبه می گردد که با رجوع به جدول سطح ریسک که بین از 1 تا 1000 در 5 سطح طبقه بندی شده است، سطح اقدامات لازم تعیین می شود.

ج)تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت کنترل ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی:

پس از اینکه سطح اقدامات کاهش ریسک مشخص گردید براساس روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه عمل می شود و تا حصول اطمینان از صحت اثر بخشی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، پیگیری انجام خواهد شد. همچنین مسئولین و کارشناسان واحد HSE طی بازدیدهای دوره ای براساس روش اجرایی HSE به شماره BS-PR-HS-07 از اجرای صحیح کنترل های مهندسی، مدیریتی و دستورالعمل های ابلاغی و ... جهت حصول اطمینان از تحت کنترل بودن ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی اطمینان حاصل می کنند. بدیهی است براساس نتایج این بازدیدها کنترل ها و اقدامات اصلاحی لازم بروز می شوند.

د)نحوه بازنگری و به روز آوری ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی:
سرپرست HSE موظف است هرسال یکبار بعد از اولین مرتبه شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی، فرآیند شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی را با همکاری مدیران واحدها و با نظارات کارفرما بازنگری و نتایج را به نماینده مدیریت و کارفرما ارائه نمایند.

در صورتی که فرآیند/ فعالیت/ پروژه جدیدی به اقدامات در حال انجام شرکت اضافه گردد و یا تغییری در قوانین و مقررات مربوطه بوجود آید، مسئولین واحدها و یا مدیران پروژه ها مطابق همین روش اجرایی با نظارت سرپرست واحد HSE ملزم به شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی فرآیندهای تحت مسئولیت خود می باشند. این امر با همکاری و هماهنگی نماینده مدیریت و کارفرما صورت می پذیرد.

مدارک شناسایی و ارزیابی ریسکهای ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی پس از اخذ تأییدیه کارفرما پیش از شروع فعالیتهای اجرایی به طور کامل به کارفرما ارائه خواهد شد.

| ردیف | شرح الزام/سوال/موضوع | استاندارد و بند مربوطه |  |  | مدارک مرتبط | مسئول/ واحد مربوطه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | یافته ها/ ملاحظات/ پیشنهادات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | کارگاه های اجرایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | آیا وصعیت های اضطراری و نقاط امن در کارگاه های اجرایی شناسایی شده است؟(بررسی سوابق فرم F20) |  |  |  | روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری PO23 |  | مدیر پروژه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | آیا واکنش در شرایط اصطراری در کارگاه های اجرایی شناسایی شده است؟(بررسی سوابق فرم F206 ) |  |  |  | روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری PO23 |  | مدیر پروژه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | آیا مرکز کنترل اضطراری برای پروژه ها وجود دارد؟(برای رهبری و کنترل فعالیت های طرح اضطراری، با هماهنگی کارفرما ایجاد می شود)( خارج از منطقه خطر و مجهز به اطلاعات و تجهیزات مناسب است)(بررسی شواهد) |  |  |  | روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری PO23 |  | مدیر پروژه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | در صورت وجود مرکز کنترل اضطراری بررسی اطلاعات مورد نیاز مرکز(نقشه وضعیت تاسیسات-نقشه خروجی ها، پاهگاه ها، مناطق خطرناک، اورژانس، آتش نشانی و ... تجهیزات واحد-فرم برگه اطلاعات شیمیایی(MSDS) به شماره F210-اطلاعات سیستم های هشدار، کنترلی و تجهیزات پزشکی موجود-طرح تخلیه اضطراری-شماره تلفن های اضطراری داخل و خارج از تاسیسات) |  |  |  | روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری PO23 |  | مدیر پروژه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری:

جهت کنترل عملیات و کاهش ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی در فرآیندهایی که تخطی از اصول ایمنی بهداشتی و زیست محیطی باعث وقوع حوادث، بیماری و یا آسیب به محیط زیست می گردد روشهای اجرایی و دستورالعمل های کاری تدوین گردیده است که لیست آنها به شرح ذیل می باشد:

دستورالعمل ها و روش ها ی اجرایی مدیریت ریسک

| ردیف | نام دستورالعمل | شماره دستورالعمل | شماره بازنگری | تاریخ بازنگری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دستورالعمل استفاده از وسایل ایمنی | BS-WI-HS-2 |  |  |
| 2 | ایمنی در بتن ریزی | BS-WI-HS-3 |  |  |
| 3 | ایمنی کار با جرثقیل ها و تجهیزات وابسته به آن | BS-WI-HS-6 |  |  |
| 4 | بازرسی جرثقیل ها | BS-WI-HS-7 |  |  |
| 5 | بهداشت در کارگاه | BS-WI-HS-8 |  |  |
| 6 | ایمنی در برق | BS-WI-HS-10 |  |  |
| 7 | ایمنی عمومی در کارگاه | BS-WI-HS-12 |  |  |
| 8 | گود برداری | BS-WI-HS-15 |  |  |
| 9 | مقابله با حریق و پیشگیری از آن | BS-WI-HS-16 |  |  |
| 10 | تهیه MSDS | BS-WI-HS-17 |  |  |
| 11 | کار در ارتفاع | BS-WI-HS-20 |  |  |
| 12 | الزامات بهداشتی پیمانکاران | BS-WI-HS-21 |  |  |
| 13 | معاینات ادواری کارکنان | BS-WI-HS-22 |  |  |
| 14 | ایمنی در جوشکاری و برشکاری | BS-WI-HS-26 |  |  |

10-صلاحیت، آموزش و آگاهی:

فرآیند تشخیص نیازهای آموزشی و ارائه آموزش های لازم به افرادی که مستقیماً در انجام پروژ] و کارکرد نظام مدیریت یکپارچه موثرند در شرکت برق صنعتی شمال مکتوب و به مرحله اجراء گذاشته شده است. کارکنانی که فعالیت های آنان بر کیفیت پروژه هل و جنبه های زیست محیطی فعالیت ها/ پروژه ها و خدمات سازمان و مخاطرات ایمنی و بهداشت فعالیت ها و خدمات سازمان تاثیر گذار هستند شناسایی و صلاحیت آن ها بر اساس چهار عامل تحصیلات، میزان تجربه، مهارت و آموزش مستند و رد شرح وظایف هر یک درج گردیده است و شرکت خود را ملزم به افزایش قابلیتهای پرسنل از طریق برگزاری آموزشهای لازم می داند. سوابق آموزشی هر یک از افراد به طور جداگانه ثبت و نگهداری می شود. پس از ارائه آموزش، اثربخشی دوره ارزیابی شده و سنجش کارائی و اثربخشی آن مورد بررسی قرار     می گیرد.(رجوع به روش اجرایی آموزش به شماره PR-62-004) به منظور افزایش آگاهی پرسنل از اهداف کیفی، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی سازمان و نیز نقش خود در رسیدن به اهداف، پس از جلسات بازنگری مدیریت میزان دستیابی به اهداف، به اطلاع کلیه پرسنل رسانده می شود.

10-1-صلاحیت:

در پروژه و همچنین صلاحیت براساس معیارهای تخصص و تجربه سنجیده می شود، افزایش آگاهی پرسنل از اهداف کیفی، زیست محیطی  ایمنی و بهداشت شغلی سازمان و نیز نقش خود در رسیدن به اهداف و اهتمامی که در این راه گذاشته می شود از معیارهای مهم صلاحیت می باشد.

13-کنترل عملیات:

قبل از شروع عملیات و همچنین در حین انجام عملیات یکسری اقدامات در قالب برنامه کنترل عملیات صورت می پذیرد. که در این ارتباط قوانین و مقرراتی مختص کارگاه های اجرایی شرکت برق صنعتی شمال تدوین شده و در پروژه مذکور نیز از ای قوانین معتبر است و تخطی از آنها برای فرد خاطی جرایمی را در پی خواهد داشت که شرح تعدادی از این قوانین بدین وسیله به استحضار میرسد:

قبل از آگاهی کامل از طرز کار دستگاه ها و ماشین آلات و حصول اطمینان از صحت و سلامت آنها استفاده از این تجهیزات ممنوع است.

کلیه کارکنان باید دقت نمایند پس از اتمام کار برق دستگاه ها را قطع نمایند.

در صورت معیوب بودن دستگاه ها و ماشین آلات باید بلافاصله به مسئولین ذیربط اطلاع داد.اقدام به تعمیرات به شکل شخصی اکیداً ممنوع است.

پس از اتمام عملیات تعمیراتی باید کلیه حفاظ های ماشین آلات، نرده های حفاظتی و غیره را دوباره در جای خود نصب کرد.

استفاده از ابزار کار ناقص ممنوع است و آنها را باید در محلی جدا از ابزار سالم نگهداری نمود.

پخش کردن و رها کردن ابزار در محوطه کار اکیداً ممنوع است

قرار دادن ابزار کار تیز و برنده در داخل جیب لباس کار ممنوع است

رها کردن ابزار بر روی محل های مرتفع بطوریکه امکان سقوط آنها وجود داشته باشد ممنوع است.

باید توجه نمود استفاده غلط از لوازم حفاظت فردی از عدم استفاده آنها خطرناک تر است.

هنگام گریس کاری و تعویض روغن، ریختن آن ها روی زمین اکیداً منوع است.

در صورت مشاهده لکه های روغنی در کف کارگاه باید سریعاً نسبت به نظافت محل اقدام نمود.

اشیاء و مواد لغزنده از قبیل پیچ و مهره و شن ماسه نبایستی در محوطه پخش باشند. جمع آوری آنها در یک محل مناسب و حفاظت شده الزامی است.

کلیه کارکنان پس از خاتمه کار و قبل از ترک محل کار باید محوطه را تمیز، مرتب و ایمن نموده و کلیه ابزار، داربستها، وسایل و خرده ریزها و هرگونه جنس مصرف نشده را د رمحل مناسب بطور منظم قرار داده و سپس محل کار را ترک نمایند.

استفاده از مواد نفتی مانند بنزین و انواع حلالها برای نظافت سطح کارگاه اکیداً مممنوع است.

توجه به علایم ایمنی و تبعیت از آنها برا یهمگان الزامی است.

هنگام برداشتن مایعات شیمیایی از ظروف بایستی از مکنده ها استفاده نمود.

قبل از استفاده از مواد شیمیایی بایستس برچسب آنها را دقیقاً مطالعه نمود.

دویدن در محیط کار اکیداً ممنوع است.

هوای فشرده نباید به سمت اشخاص گرفته شود.

در صورت وجود هرگونه اختلال در وضعیت جسمانی بایستی با هماهنگی سرپرست مربوطه و کارشناس HSE سریعاً به پزشک مراجعه نود.

در صورتیکه در ساختمان کارگاه و یا محل کار دهانه یا حفره هایی موجود باشد که احتمال سقوط اشخاص برود، باید بوسیله نصب پوششهای فلزی محکم و نرده هایی که حداقل ارتفاع آن ها 60 شانتی متر باشد موجبات جلوگیری از سقوط افراد و رفع خطر را فراهم نمود.

کلیه کارکنان موظفند به تذکرات مسئولین در زمینه های ایمنی توجه نمایند.

دستکاری تابلوها و تجهیزات ایمنی به هر شکل ممنوع است.

شوخی در حیط کار و ایجاد خطربرای خود و دیگران اکیداً ممنوع است و فرد یا افراد خاطی مشمول جریمه خواهند بود.

از بین بردن شرایط ایمنی موجود به هر شکل و از سوی هر یک از کارکنان اکیداً ممنوع است.

انجام هرگونه اقدامی که خارج از تخصص و وظیفه یاشد اکیداً ممنوع است.

شستشوی بدن و البسه کار با بنزین و یا مواد قابل اشتعال دیگر اکیداً ممنوع است.

پرتاب ابزار و یا وسایل کار ممنوع می باشد.

قرار دادن مواد و پارچه های آلوده به روغن و یا هر ماده قابل اشتعال دیگر در داخل گنجه های لباس ممنوع است.

کلیه کارکنان موظف به نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی خود هستند.

تمامی سرپرستان و مسئولین شیفت موظف هستند کارگران خود را ملزم به رعایت موازین ایمنی و بهداشتی نمایند.

کلیه افرادی که در سایت تردد می نمانید بایستی دارای کارت تردد باشند.

فعالیت کارگران کمتر از 18 سال در سایت به هر عنوا اکیداً ممنوع است.

طی دوره آموزش ایمنی و بهداشت کار که در محل پروژه توسط کارشناس HSE برگزار میگردد برای کلیه کارکنان شرکت و پیمانکاران قبل از ورورد به کارگاه و شروع کار الزامی است. بدیهی است فعالیت پرسنل منوط به طی این دوره خواهد بود.

پیمانکار مسئولیت ایمنی و بهداشت کلیه کارکنان تحت پوشش خود را داشته و هزینه های ناشی از این امر مستقیماً به عهده وی خواهد بود.

روشن کردن آتش در سطح کارگاه و همچنین افروختن آتش در ظروف اکیداً ممنوع است.

استفاده از هیترهای برقی غیراستاندارد و معیوب و بخاری های قطره ای و باغی در خوابگاه ها و کارگاه ها و نیز چراغهای نفتی گازسوز(در فضای بسته) اکیداً ممنوع است.

کلیه رانندگان وسایل نقلیه که در اختیار شرکت می باشد بایستی دارای گواهینامه ویژه رانندگی با وسایل نقلیه مربوطه باشند.

استفاده از موتور سیکلت در محدوده پروژه اکیداً ممنوع میباشد.

پیمانکار موظف است برای کلیه کارگران تحت پوشش حداقل سالی یکبار معاینه پزشکی کامل انجام و نتایج مربوطه را در پرونده کارکنانی نگهداری و گزارشی از آن را به واحد ایمنی شرکت ارائه  نماید.

مدیریت کارگاه بایستی قبل از پذیرش و انتخاب پیمانکار از واحد ایمنی در خصوص صلاحیت سوابق وی از لحاظ ایمنی نظرخواهی نماید.

پیمانکار بایستی اطمینان حاصل نماید که در کلیه مراحل کار کارکنان و نیز پیمانکاران تحت پوشش به تمام ملزومات و لوازم حفاظت فردی مجهز می باشند.بدین معنا که به طرز صحیحی از آن ها استفاده و نگهداری می نمایند و در صورت ایجاد نقص و یا مفقود شدن آنها نسبت به جایگزینی اقدام خواهد نمود.

پرتاب هر نوع شیء یا ابزار کار برای کارگرانی که در ارتفاع کار می کنند ممنوع می باشد. در اینگونه موارد می توان از قرقره یا طناب استفاده نمود.

در هرجا یا محلی علامتی را ملاحظه نمودید اگر مفهوم علامت برای شما روشن بود حتما دستور آن را اجرا نمایید و در غیر اینصورت از نمایندگان ایمنی کارگاه سئوال نمایید.

ورود به محل هایی که ممنوع اعلام شده غیرمجاز و مشمول جریمه است.

خوابیدن و استراحت در محیط کارگاه ممنوع است.

جرثقیل های موجود بایستی تماما دارای گواهینامه باشند در غیر اینصورت بایست سریعا نسبت به اخذ گواهینامه اقدام نمود.

حمل کارگر به هر شکل با استفاده از کلیه وسایل حمل بار ممنوع است.

انجام هرگونه تعمیرات اساسی بر روی ماشین آلات در محدوده پروژه( کارگاه، تجهیز کارگاه، انبار و ....) ممنوع می باشد.

-گواهی سلامت جرثقیل ها:

تمامی جرثقیل ها مورد استفاده در کارگاه دارای گواهینامه معتبر سلامت جرثقیل می باشند که از شرکتهای معتبر مورد تأیید کارفرما اخذ می نمایند.

بازدید و چک لیست جرثقیل ها:

تمامی جرثقیل ها بهص ورت روزانه قبل از استفاده و جابه جایی مورد بازرسی روزانه قرار می گیرند و چک لیست های هفتگی و ماهیانه نیز در زمانهای مشخص خود نیز تکمیل شده و برای کارفرما ارسال می گردد.

کار در ارتفاع:

با توجه به تصویب نامه آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع صیانت از نیروی انسانی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مطابق آیین ماهیانه نیز در زمان های مشخص خود نیز تکمیل شده و برای کارفرما ارسال می گردد.

انجام کار در مکان هایی که بلندی آن از سطح زمین ½ متر باشد، عملیات کرا در ارتفاع محسوب می شود و ضروری است که در این قبیل فعالیت ها اقدامات لازم جهت پیشگیری از سقوط در نظر گرفته شود.

در فرآیند ایمن سازی عملیات کار در ارتفاع 3 مرحله وجود دارد:

- پرهیز از کار در ارتفاع و یا انجام بخش هایی از کار در سطح زمین در شرایطی که این امکان وجود داشته باشد.

- استفاده از روش ها و تجهیزاتی که خطر سقوط افراد در حین کار از بین ببرد، در صورتی که الزاماً کار میبایست در ارتفاع انجام گیرد.

- استفاده از روش ها و تجهیزاتی که در ارتفاع سقوط و شدت صدمات ناشی از سقوط را کاهش دهد در شرایطی که امکان از بین بردن خطر سقوط وجود نداشته باشد.

یکی از مخاطرات عمده کار در ارتفاع، سقوط اشیاء و اجسام است که علاوه بر خسارت به تجهیزات، میتواند باعث آسیب افرادی شود که در حال عبور و یا مشغول به کار در محل هستند، از این رو لازم است موارد ذیل به دقت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در این قبیل کارها که احتمال سقوط اشیاء و افراد زیاد است، از شبکه ها (توری ها) ایمنی استفاده خواهد شد.

انجام کار و یا عبور از محلی که کار در ارتفاع انجام میشود، بدون تأیید مسئول ایمنی ممنوع است.

هنگام کار در ارتفاع استفاده از کمربندهای ایمنی مخصوص کار در ارتفاع مجهز به گیره ها و سایر وسایل نگهداری ابزار ضروری است.

منطقه ممنوعه با استفاده از علائم هشدار دهنده مشخص میگردد و عبور و مرور در آن کنترل می شود.

در صورت نیاز به عبور یا انجام کار همزمان، احتیاط های کامل لحاظ و از تجهیزات حفاظتی مناسب، به ویژه کلاه ایمنی، استفاده میشود.

در هنگام وقوع بادهای شدید که سرعت آن بیش از 50-40 کیلومتر در ساعت باشد، کار د رارتفاع تعطیل خواهد شد.

در هنگام وقوع رعد و برق های شدید، کار در ارتفاع به دلیلامکان برق زدگی بویژه بر روی داربست های فلزی ممنوع است.

در هنگام بارندگی، هرگونه عملیات با استفاده از تجهیزات برقی بویژه جوشکاری برق و همچنین در شرایطی که سطوح کار در اثر ریزش باران لغزنده میشود، ممنوع است.

در هنگامی که نور کافی در محیط عملیات وجود نداشته باشد و یا در شرایطی که بعلت گرد و خاک، مه و یا بارش باران و برف، میزان دید کافی نباشد، عملیات کار در ارتفاع تعطیل می گردد.

مجریان عملیات کار در ارتفاع بایستی حداقل دارای قدرت دید 10/4 با عینک یا بدون عینک باشند.

مجریان عملیات کار در ارتفاع بایستی از سلامتی کامل برخوردار و فاقد خصوصیت ترس از ارتفاع باشند.

مجریان عملیات کار در ارتفاع بایستی توانائی سمعی مورد نیاز جهت شنیدن اصوات و صدای سایر همکاران را بدون سمعک یا با استفاده از سمعک داشته باشند. این مسئله بویژه جهت شنیدن اخطار های ایمنی اهمیت دارد.

این افراد بایستی دارای قدرت بدنی، چالاکی، مهارت دستی و هماهنگی مناسب و سرعت انتقال مورد نیاز جهت کار در ارتفاع باشند.

علائم دال بر نقص عضو یا عدم تعادل روانی که به تأیید پزشکان متخصص رسیده باشد، میتواند منجر به آسیب رساندن به فرد یا دیگران شود و به همین جهت در بکارگیری افراد جهت کار در ارتفاع مدنظر قرار می گیرد.

علائم دال بر اینکه فرد مستعد بروز سکته قلبی باشد از جمله بیماری فشارخون و یا اینکه به دلیل برخی بیماری ها مانند صرع دچار کاهش کنترل فیزیکی خود شود، بیانگر عدم صلاحیت وی جهت کار در ارتفاع میباشد لذا در اینگونه موارد انجام معاینات تخصصی و آزمایشات پزشکی ویژه انجام گرفته، یا از وجود سایر نیروهای سالم استفاده میگردد.

مجریان عملیات کار در ارتفاع بایستی برخوردار از عمق دید، میدان دید، و عدم مشکلات گیجی و گنگی و یا مشخصات نامطلوب دیگر باشند.

سامانه محدود کننده:

سامانه ای که از قرار گیری فرد در وضعیت سقوط جلوگیری می کند و به دو شکل عمومی نظیر نرده حفاظتی و فردی شامل نقطه اتصال، لنیارد و کمربند حایل بند کامل بدن مورد استفاده قرار می گیرد.

سامانه متوقف کننده:

طنابی از نوع تکیه گاهی که در زمان سر خوردن عامل کار در ارتفاع، از دست دادن موقعیت اولیه وی عمل نموده و فرد را در حین سقوط متوقف می نماید.

طناب دینامیک:

طنابی است با خاصیت کشسانی که برای جذب شوک ناشی از سقوط و به حداقل رساندن نیروی برخورد مورد استفاده قرار می گیرد.

لنیارد:

طناب یا تسمه ای است که به منظور ایجاد ارتباط بین عامل کار در ارتفاع با نقطه یا طناب تکیه گاه یا سازه ثابت با کمترین ایجاد مزاحمت مورد استفاده قرار می گیرد.

حمایل بند کامل بدن (هانس):

پوششی است از جنس الیاف با ترکیب پلیمری و مقاوم که عموماً از انتهای بالای ران تا روی سطح کتف را پوشانده و توسط قلابهایی که به روی آن متصل است فرد را به سایر تجهیزات سامانه های کار در ارتفاع متصل می کند.

قلاب قفل شونده (کارابین):

ابزاری است حلقه ای شکل که برای اتثال اجزا سامانه های کار در ارتفاع به یکدیگر، مورد استفاده قرار می گیرد و به دو شکل پیچی و یا قفل خودکار، ایمن می گردد.

شوک گیر:

ابزاری که در روش های ایمن انجام کار در ارتفاع، به منظور کاهش اثر نیروی ضربه حاصل از سقوط مورد استفاده قرار می گیرد.

داربست بندی:

درکارگاه استفاده از داربست های چوبی ممنوع بوده و فقط داربست فلزی با رعایت اصول ایمنی مجاز می باشد. استفاده از سیستم SCAFF TAG

_استفاده از تگ سبز، زرد، قرمز داربست ایمن/غیر ایمن الزامی می باشد و از طریق  قابل/غیر قابل استفاده بودن داربست مشخص می شود.

_قبل از شروع عملیات داربست بندی باید پرمیت(مجوز کار) داربست اخذ گردد. برای برچیدن داربست هم باید پرمیت مربوطه اخذ گردد.

استفاده از یک تخته در داربست الزامی است.

مهار نمودن تخته ها الزامی می باشد.

انجام کلیه فعالیت های در ارتفاع بیش از 120 سانتی متر توسط داربست ایمن انجام می پذیرد.

استفاده از بشکه و یا هر وسیله مشابه به عنوان زیرپایی اکیداً ممنوع است.

تخته هایی که به عنوان زیرپایی در داربست ها استفاده می شوند دارای عرض مناسب و بدون ترک، شکاف و پوسیدگی خواهند بود. (Body Harness و شوک گیر و ...)

استفاده از .سایل حفاظت فردی هنگام داربست بندی و یا کار با داربست الزامی است.

اتکای داربست روی کف زمین بایستی توسط پایه های مناسب و کاملا محکم باشد.

هنگام بستن و باز کردن داربست تردد افراد از زیر آن اکیداً ممنوع است.

قبل از شروع به کار با داربست در شروع روز بایستی حتما داربست مورد بازدید قرار گیرد به خصوص پس از بارندگی استفاده از داربست با مجوز مسئول ایمنی خواهد بود.

در صورتی که ارتفاع داربست از زمین بیش از دو متر باشد برای آن جان پناه (پشتبند) و آُتانه در نظر گرفته می شود.

استحکام داربست بایستی توسط مهارت های چپ و راست تقوست گردد.

الوارهای کف داربست (زیرپایی) کاملا تراز باشند.

مصالح ساختمانی را نباید به مقدار زیاد روی کف داربست انبار نمود.

جایگاه، اجزای نگهدارنده، تکیه گاه، راه های عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب و توسط فردی ذی صلاح طوری طراحی، ساخته و آماده بکار میشود که داربست ظرفیت پذیرش چهار برابر با موردنظر را داشته باشد.

تخته های زیر پایی باید حداقل دارای 5 سانتی متر ضخامت و 25 سانتی متر عرض باشند و طوری در کنار هم قرار گیرند که به هیچ وجه ابزار و مصالح از روی آنها به پایینسوقط نکند.

هنگامی که بر روی جایگاه داربست برف یا یخ وجود داشته باشد کار کردن بر روی آن تا ایمن شدن شرایط اکیداً ممنوع است.

در هنگم طوفان یا باد شدید کار بر روی داربست اکیداً ممنوع است.

داربست باید در فواصل معین و لازم بطور محکم و موثر مهار گردد.

هنگامی که در مجاورت خطوط انتقال نیرو نیاز به داربست بندی و کار روی آن باشد بایستی حتما فرم اجازه به کار از سوی مسئول ایمنی برق صنعتی و سرپرست گروه برق و تاسیسات اخذ گردد.

هرگز نباید برای تکیه گاه داربست و پایه آن از آجر، لوله، بلوک، سفال، بشکه، جعبه و یا هر وسیله نامطمئن دیگری استفاده نمود.

باز کردن داربست به شکل نیمه تمام جهت جلوگیری از اصتفاده نا ایمن از آن اکیداً ممنوع است.

پس از اتمام کار روزانه بایستی کلیه ابزار و مصالح را از روی داربست تخلیه نمود.

تخته های زیر پایی بایستی حداقل با سه تکیه گاه نگهداری شوند مگر اینکه با نظر سرپرست ایمنی خطر شکم دادن و بلند شدن سر دیگر وجود نداشته باشد.

فرم ثبت قوانین و مقررات و پیگیری اخذ آن BS-FM-HS-04

| ردیف | قوانین و مقررات مربوط | تاریخ انتظار | نام منبع یا مرجع قانونی | محل نگداری | شخص مجاز برای مراجعه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ارزیابی انطباق:

به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های شرکت با الزامات و مقررات حاکم و نیز میزان رعایت آنها متناسب با جنبه های زیست محیطی و یا مخاطرات/ ریسک های ایمنی و بهداشتی اقدامات به صورت ذیل خواهد بود:

الف) در ممیزی های داخلی که به صورت دوره ای (6 ماه) انجام می پذیرد،  الزامات و مقررات اعلام شده مرتبط با حوزه های مدیریتی، عملکرد واحد های عملیاتی و پشتیبانی و ... مورد ارزیابی و کنترل قرار می گیرد و موارد عدم رعایت یا عدم تطابق با الزامات مذکور توسط تیم ممیزی ثبت و گزارش می گرددو لذا نتایج کار مورد تحلیل قرار گرفته و اقدام مقتضی صورت خواهد پذیرفت.

ب) مطابق موارد تعیین شده که در متن روش اجرایی HSE به شماره BS-PR-HS-07 آمده است، و نیز به صورت موردی بازرسی ها توسط مسئول HSE انجام گردیده و مغایرت با الزامات قانونی و مقررات مرتبط(که عموماً در قالب دستورالعمل تدوین و ابلاغ شده اند) در چک لیست های پیشبینی شده برای این امر ثبت و مبنای ارزیابی و کنترل خواهد بود.

ج)حین بازدیدهای انجام شده توسط واحد HSE شرکت و یا نماینده HSE پروژه مواردی که بایستی پیمانکاران رعایت نمایند نیز کنترل شده و در صورت هر گونه اشکال موارد به مسئول پیمانکار و ناظر (حسب مورد) اطلاع داده میشود و موارد تا زمان رفع آن پیگیری می شود. به علاوه نتایج مبنایی برای ارزیابی عملکرد پیمانکاران بوده که ردفرم صورت وضعیت پیمانکاران اعمال خواهد شد، و همچنین نتایج کلیه ارزیابی ها در دوره زمانی 6 ماهه یا سالیانه در خلاصه ارزیابی پیمانکاران توسط واحد HSE / امور قراردادها درج و مبنای ادامه همکاری و یا فسخ قرار خواهد بود.

د)همچنین اندازه گیری های زیست محیطی؟ ایمنی و بهداشتی که توسط مراکز مجاز بیرونی انجام می شوند، با الزامات قانونی و آئین نامه های مرتبط، توسط مسئول واحد HSE شرکت مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

ه) گزارش ارزیابی دوره ای رعایت قوانین و مقررات ( براساس ممیزی های داخلی، بازدید های دوره ای، اندازه گیری و ... تهیه شده است)، در جلسات با مدیریت ارشد مورد بررش قرار گرفتهو مبنایی برای انجام اقدامات بعدی از جمله تعیین اهداف و برنامه ها، نضارت کامل تر بر عملکرد واحدها/ پیمانکاران، بررسی مجدد ریسک ها و جنبه ها، انجام اقدامات اصلاحی و ... خواهد بود.

13-3-کنترل عملیات از دیدگاه بهداشتی:

به منظور تایید ایمنی و بهداشتی تجهیزات ایمنی انفرادی و گروهی طبق روش اجرایی PS-2805 یک نمونه از تجیهزات مورد نظر با استفاده از مدارک، کاتتالوگ ها و تاییده های مربوطه در حضور اعضای کمیته ایمنی مورد بررسی قرار گرفته و جهت تهیه و خرید به تعداد مورد نیاز بعد از اخذ مجوز از مدیر عامل جهت تهیه و خرید به امور تدارکات اعلام می گردد.

- به منظور تائید ایمنی تجهیزات شبکه با استفاده از مدارک و تائیده های مربوطه در حضور اعضای کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفته و جهت تهیه و خرید به تعداد مورد نیاز بعد از اخذ مجوز از مدیر عامل جهت تهیه و خرید به امور تدارکات اعالم می گردد.

یادآوری: کارشناس ایمنی عضو کمیته فنی بوده و اظهار نظر کارشناسی خود را راجع به موارد ایمنی تجهیزات شبکه است

- به منظور بررسی وضعیت حوادث در سطح پروژه و انجام اقدامات پیشگیرانه روش اجرایی PS-2814 تهیه گردیده است

- علائم هشدار دهنده مرتبط با فعالیت های عمومی و فعالیت های اختصاصا انجام پروژه متنایب با هر موضوع در مکان های مناسب نصب گردیده است، این عملیات به منظور هشدار، آموزش و پیشگیری از حوادث انجام گرفته است.

به منظور کاهی عوارض ناشی از حریق کپسول های آتش نشانی به تعداد مناسب و در مکان های از قبل طراحی شده نصب می گردد.

13-4-مسائل مربوط به بهداشت عمومی در کارگاه:

مسائل مربوط به بهداشت عمومی در کارگاه می تواند منجر به اثرات مختلفی شود که شدت لطمات با توجه به راه مواجه( تنفسی،پوستی و گوارشی) و میزان تماس، متفاوت خواهد بود. در ارزیابی ریسک موارد بهداشت عمومی و شیمیایی سمی، میزان ریسک براس استفاده کنندگان، مشخص شده و اقدامات لازم برای محافظت پسن در برابر مواد شیمیایی، پیشنهاد میشود.براساس دستورالعمل ها و فوانین، کارکنان پروژه بایستی در شرایط ایمن با مواد شیمیایی مواجهه داشته باشند. در راستای انجام این وظیفه مهم، بایستی از کلیه مواد شیمیایی که در محیط کار استفاده می شوند، از طریق شناسایی و ارزشیابی مخاطرات روش ها ی کنترلی اتخاذ شده، ارزیابی دقیق تری به عمل آورد.

13-5-کنترل عملیات ازدیدگاه زیست محیطی:

مسائل مربوط به زیست محیطی در کارگاه می تواند منجر به اصرات مختلفی بر محیط زیست شود و محیط زیست را آلوده نماید که شدت و لطمات در 3 عامل آب و خاک و هوا صورت می پذیرد. در هوا از سریق ایجاد دود و مواد سوختنی و همچنین آلودگی صوتی انجام می پذیرد و در خاک از طریق ریختن پساب و پسماند شود.در ارزیابی ریسک موارد بهداشت عمومی و شیمیایی سمی، میزان ریسک براس استفاده کنندگان، مشخص شده و اقدامات لازم برای محافظت پسن در برابر مواد شیمیایی، پیشنهاد می شود. بر اساس دستورالعمل های و قوانین، کارکنان ویژه بایستی در شرایط ایمن با مواد شیمیایی مواجهه داشته باشند. در راستای این وضیفه مهم ، بایستی از کلیه مواد شیمیایی که در محیط کار استفاده می شوند، از طریق شناسایی و ارزشیابی مخاطرات روش های کنترلی اتخاذ شده، ارزیابی دقیق تری به عمل آورد.

13-6- مدیریت پسماندها:

بحث پسماند و پساب از بحثهای اصلی بوده و تمام قوانین و مقررات مربوطه می بایست در پروژه رعایت گردد. در کارگاه می بایست از سطل های مخصوص زباله استفاده نمود. جداسازی پسماندهای خشک و تر می بایست انجام پذیرد و برنامه مدون جهت حمل زباله و پشماند از سایت به محل دپو تنظیم و اجرایی گردد. کلیه قوانین و مقررات مربوطه می بایست در پروژه انجام گردد و همه پرسنل ملزم به رعایت آن می باشند.

13-7-مدیریت پساب:

بحث پسماند و پساب از بحثهای اصلی بوده و تمام قوانین و مقررات می بایست در پروژه رعایت گردد. در کارگاه می بایست از سطل های مخصوص زباله استفاده نمود. جداسازی پسماندهای خشک و تر می بایست انجام پذیرد و برنامه مدون جهت حمل زباله و پسماند از سایت به محل دپو تنظیم و اجرایی گردد. کلیه قوانین و مقررات مربوطه می بایست در پروژه انجام گردد و همه پرسنل ملزم به رعایت آن می باشند.

13-8- تجهیز کارگاه:

در زمان تجهیز کارگاه با هماهنگی کارفرما و حضور سرپرست و کارشناسان واحد HSE شرکت و با در نظر گرفتن ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی و رعایت کامل دستورالعمل های ایمن کار و پیروی از سیستم مجوز کاری برای فعالیت های با ریسک بالا و بحرانی، عملیات کاری انجام می شود و کلیه کارکنان شرکت و پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشت می باشند.

همچنین علاوه بر رعایت موارد فوق الذکر موارد ذیل مورد توجه قرار می گیرد:

13-9- تجهیزات حفاظت فردی:

به منظور حفاظت از نیروی انسانی شرکت فارس نیرو رعد اقدام به تهیه و توزیع لوازم استحفاظی فردی اعم از کلاه ایمنی، کفش ایمنی، دستکش ایمنی، ماسک ایمنی و ... با کیفیت مطلوب و بر اساس استاندارد آئین نامه وسایل حفاظت فردی مجموعه آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشتکار، وزارت کار و همچنین تأیید کارفرما طی ماتریس نیازسنجی و تحویل .سایل حفاظت فردی و بر اساس دستورالعمل های موجود می نماید.

نجوه توزیع تجهیزات و وسایل حفاظت فردی به این صورت است که کارکنان پس از تکمیل فرم درخواست کالا و تأیید سرپرست واحد تأییدیه به واحد HSE مراجعه و پس از کنترل تاریخ تحویل قبلی در پرونده تحویل .سایل حفاظت فردی کراکنان، نوع وسیله تحویلی جدید در پرونده ثبت و پس از ممهور نمودن فرم درخواست توسط واحد HSE، شخص درخواست کننده فرم را از این واحد تحویل و به انبار مراجعه می نماید.

وسایل حفاظت فردی در زمان تجهیز کارگاه و همچنین در بازه های 3 ماهه به میزان لازم متناسب با تعداد نفرات در زمان اوج کار برآورد و پس از تأیید کارفرما، به صورت متمرکز توسط ستاد و با نظارت واحد ؟؟؟ خریداری شده و به کارگاه ارسال می گردد.

استفاده از وسایل حفاظت فردی برای کلیه کارکنان متناسب با نوع فعالیت و مخاطرات موجود الزامی می باشد و توسط سرپرست HSE کارگاه نظارت می شود.

13-10-برچیدن کارگاه:

در زمان برچیدن کارگاه با هماهنگی کارفرما و حضور سرپرست و کارشناسان واحد HSE شرکت و با در نظر گرفتن ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی و رعایت کامل دستورالعمل های ایمن کار و پیروی از سیستم مجوز کاری برای فعالیت های با ریسک بالا و بحرانی عملیات کاری انجام می شود و کلیه کارکنان شرکت و پیمانکار ملزم به رعایت موارد فوق الطکر می باشند.

ارزیابی ریسک مربوطه می بایست تهیه شود و بر اساس آن عمل شود. واحد HSE پیمانکار تا پایان برچیدن کارگاه و صدور مجوز خروج توسط کارفرما می بایست در کارگاه حاضر باشد.

14-روش های اجرایی HSE:

جهت کنترل عملیات و کاهش ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی در فرآیندهای که تخطی از اصول ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی باعث وقوع حوادث، بیماری و یا آسیب به محیط زیست می گردد روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری تدوین گردیده است که لیست آنها به شرح ذیل می باشد:

| ردیف | نام دستورالعمل | شماره دستورالعمل | شماره بازنگری | تاریخ بازنگری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دستورالعمل استفاده از وسایل ایمنی | BS-WI-HS-2 |  |  |
| 2 | ایمنی در بتن ریزی | BS-WI-HS-3 |  |  |
| 3 | ایمنی کار با جرثقیل ها و تجهیزات وابسته به آن | BS-WI-HS-6 |  |  |
| 4 | بازرسی جرثقیل ها | BS-WI-HS-7 |  |  |
| 5 | بهداشت در کارگاه | BS-WI-HS-8 |  |  |
| 6 | ایمنی در برق | BS-WI-HS-10 |  |  |
| 7 | ایمنی عمومی در کارگاه | BS-WI-HS-12 |  |  |
| 8 | گود برداری | BS-WI-HS-15 |  |  |
| 9 | مقابله با حریق و پیشگیری | BS-WI-HS-16 |  |  |
| 10 | ایمنی در کابل کشی | BS-WI-HS-17 |  |  |
| 11 | کار در ارتفاع | BS-WI-HS-20 |  |  |
| 12 | الزامات ایمنی بهداشتی پیمانکاران | BS-WI-HS-21 |  |  |
| 13 | معاینات ادواری کارکنان | BS-WI-HS-22 |  |  |
| 14 | ایمنی در جوشکاری و برشکاری | BS-WI-HS-26 |  |  |

14-1-سیستم های مجوزکار:

در بحث اخذ مجوز کار، ب توجه به اهمیت امر کلیه درخواست های مجوز کار می بایست در فرم مجوز کار تهیه و تکمیل گردد و به تایید بالاترین مقام مسئول مربوط برسد.

14-2-سیستم گزارش دهی، ثبت و بررسی حوادث و رویدادها:

گزارش دهی واحد HSE بسیار مهم می باشد زیرا از روی این گزارشات و تجزیه و تحلیل آن می توان به یک برنامه منسجم و الزامات مورد نیاز دست یافت.دلایل اهمیت گزارشات HSE به شرح ذیل می باشد:

1-بررسی وضعیت حال HSE
2-مقایسه وضعیت های HSE

3-بررسی عملکرد واحد ها

4- تعیین لیست کمبودها

5-تعیین نقاط ضعف و قوت

6-تعیین اولویت ها و الزامات

تنها عاملی که می تواند مدیریت سازمان را ملزم و متعهد به ابلاغ و اجرای دستورالعمل های HSE نمایند گزارش و نتایج عملکرد و مقایسه آن می باشد.

گزارش واحد HSE به دو صورت خاص و عمومی صورت می پذیرد:

-در حابت گزارش خاص واحد HSE گزارش دهی بر اساس دستورالعمل ها صورت می پذیرد. مثلاً گزارش حوادث، حریق و ...

-گزارش عمومی واحد HSE شامل مجموعی از گزارشهای واجد های مختلف از جمله: آتش نشانی، بهداری، افسران ایمنی و مدیریت می باشد که هر کدام از واحد ها با دریافت فرم گزارش حادثه اقدام به تکمیل بخش مربوط به خود نموده و سپس گزارش خاص خود را ارائه داده ک رد نهایت کلیه گزارشات جمع آوری شده و در صورت نیاز فرم مربوط به ریز گزارش پیوست شده به واحد HSE ارسال می گردد.

نحوه گزارش دهی در انواع رویداد ها:

الف: گزارش شبه حوادث:

شبه حوادث رخ داده توسط مسئول HSE پیمانکاری مربوطه موضوع بررسی و در فرم شبه حوادث ثبت می گردد و در پایان هر هفته آمار شبه حوادث یک هفته گذشته در جلسات هفتگی بررسی می گردد و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه اتخاذ می شود. همچنین اول هر ماه آمار شبه حوادث ماه گذشته به سرپرست HSE ارسال خواهد شد. سرپرست HSE باید آمار شبه حوادث را به همواره گزارش ماهیانه به ستاد و به صورت هفتگی به کارفرما اعلام کند.

حادثه توسط سرپرست HSE یا کارشناس HSE حاضر در کارگاه نیز بررسی و فرم گزارش حادثه تنظیم و متعاقب آن به ستاد HSE برق صنعتی شمال و متعاقبا یک نسخه نیز به کارفرما ارسال خواهد شد. سپس یه استناد گزارش حادثه فوق فرم اقدام اصلاحی تنظیم و تا حصول ازاثربخشی مفید آن موضوع پیگیری خواهد شد.

ج) حادثه منجر به خسارت جانی(جزئی و ناتوان کننده):

پس از وقوع حادثه مصدوم به مرکز اورژانس اعزام و تحت اقدامات درمانی قرار می گیرد. پش از اتمام اقدامات درمانی روی فرد در صورت تیاز به ببررسی فوری حادثه توسط HSE برق صنعتی شمال با توجه به حساسیت محل حادثه، فرد مصدوم، زمان حادثه و غیره به سمئول HSE برق صنعتی شمال یا HSE ستاد نیز اطلاع دهد و سپس با توجه به ردیافت اطلاعات لازیم از طریق مصدوم یا همراه وی میئول HSE پیمانکار فرم گزارش حادثه را تنظیم و در جلسات هفتگی ارئه نمایند و در آخر ماه فرم آمار حوادث تکمیل شده که مربوط به کل حوادث ماه باشد اول ماه بعد به واحد HSE ستاد و متعاقبا به کارفرما ارسال نماید.

جلسات هفتگی در یکی از روزهای هفته با حضور مسئولین HSE پیمانکاران و مسئول کارگاه سرپرست HSE مشانیر برگزار می گردد و حوادث هفته قبل در جلسه تجزیه و تحلیل می شود.

همچنین گزارشات کل حوادث منجر به خسارات مالی و جانی و شبه حوادث هر ماه یکبار به کارفرما ارسال خواهد شد.

گزارشات تحلیلی حوادث و رویداد ها نیز می بایست هر 3 یا 6 ماه یکبار به کارفرما ارسال شود.

14-2- بازرسی HSE:

نماینده مدیریت/ دفتر بهوبد کیفیت با توجه مهلت تعیین شده برای انجام اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه، رد مقاطع مناسب و به تضخیص خود(که نبایستی از یک ماه بیشتر باشد) پیگیری ها ی لازم به عمل آورده و نتیجه را در دفتر مذکور ثبت می نماید.در حین این پیگیری ها چنانچه نیاز به انجام هماهنگی و تأمین منایعی باشد، نماینده مدیریت تسهیلات لازم را جهت انجام روند مناسب کار فراهم می آورد.بدیهی است در صورتی که در مواردی برای انجام کارها به دستورات مدیریتی نیاز باشد، هماهنگی های لازم توسط نماینده مدیریت بعمل خواهد آمد.

نماینده مدیریت پس از دریافت گزارش پایانی اقدامات اصلاحی و یا پیشگیرانه انجام شده را بررسی می نماید، تا از کفایت و اثربخشی اقدامات، برطرف شدن کامل ایراد و قابلیت جلوگیری از تکرار یا بروز ایراد اطمینان حاصل کرده و نتایج را در قسمت مربوطه در این فرم ثبت می کند.

در صورتیکه اقدام انجام شده کافی نباشد، نماینده مدیریت مجدداً نسبت به صدور فرم اصلاحی و پیشکیرانه جدید اقدام و آن را مطابق با همین روش اجرایی به جریان می اندازد و شماره فرم جدید را در ستون نتیجه بررسی اثربخشی در دفتر پیگیری اقدامات ثبت می نماید.

خلاصه کلیه قادامات اصلاحی و یا پیشگیرانه پس از انجام و تکمیل از طریق نمینده مدیریت در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد.

15-طرح های واگنش در شرایط اضطراری:

جهت مشخص کردن نحوه انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در شرکت برق صنعتی شمال بر اساس روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به شماره BS-PR-QA-02 عمل می شود، بطوریکه عدم انطباق های بالقوه و بالفعل فرآیند، سیستم مدیرت یکپارچه، خدمات قابل ارئه، آسیب های وارده به محیط زیست و یا مخاطرات ایمنی وبهداشتی حاصل از فعالیت های شرکت به حداقل ممکن رسیده و عدم انطباق های مشاهده شده ریشه یابی و مرتفع شوند تا زا بروز مجدد آنها جلوگیری بعمل آید.

1-تعاریف

- عدم انطباق: برآورده نشدن یک نیازمندی مشخص شده.

- اقدام اصلاحی: اقدام لازم به منظور از بین بردن علل به وجود آورنده عیب/ عدم انطباق/ سایر شرایط نامطلوب بالفعل و نیز جلوگیری از تکرار آن می باشد.

- اقدام پیشگیرانه: اقدام لازم برای از بین بردن غلل به وجود آورنده عیب/ عدم انطباق/ سایر شرایط نامطلوب بالقوه و نیز جلوگیری از وقوع آن ها می باشد.

- اصلاح: عبارت است از که به منظور حذف یک عدم انطباق مشاهده شده، اتخاذ می گردد.

- بهبود مداوم: فعالیتی تکرار شونده و رو به پیشرفت به منظور ارتقای توان کمی و کیفی شازمان در برآورده نمودن نیازمندی ها.

- اثربخش: عبارت است از شاخص و مقیاسی که بیانگر میزان تحقق فعالیت های پیش بینی شده و میزان تحقق اهداف مورد انتظار می باشد.

- کارایی: رابطه بین نتایج بدست آمده و منایع صرف شده.

2-شرح اقدامات:

1-2-ورودی های فرآیند:

کلیات:

به منظور علل بالقوه و بالفعل عدم تطابق ها در سطح شرکت و بعنوان ابزاری برای بهبود، افدامات اصلاحی و پیشگیرانه متناسب با اهمیت و اثرات آن بر موضوعاتی نظیر هزینه های عملیاتی، عملکرد واحدها/ خدمات قابل ارائه، میزان دستیابی و اجرای الزامات قانونی، رفع آلودگی های زیست محیطی و بهینه اسزی مصرف، کاهش مخاطرات ایمنی و بهداشتی حاصل از فعالیت های شرکت، سطح رضایت مشتری/ طرف های ذینفع و ... اتخاذ و اجرا می گردد. بدیهی است فرآیند مذکور با شمارکت گرئه های تخصصی ذیربط انجام و اثربخشی و کارایی اقدامات باید مورد تاکید واقع و منجر به پیشگیری از اتلاف در عالیت ها/ فرآیند تحقق محصول( پروژه های در حال اجرا) و پشتیبانی از اجزای به موقع آنها (به صورت برنامه ریزی شده) گردد. بر این اساس منایع و اطلاعات مرتبط بصورت کمی ایجاد و اولویت بندی مناسب برای آن توسط نماینده مدیریت فراهم شود.

آن دسته از اقدانات اصلاحی و یا پیشگیرانه ناشی از اشکالات قالقوه و یا بالفعل پروژه ها که بایستی با هماهنگی کارفرما و پیمانکار کربوطه صورت گیرد، از طریق مدیر پروژه و دستگاه نظارت و با اطلاع نماینده مدیریت دنبال و سوابق آن نیز پس از اتمام فعالیت های مربوطه برای نماینده مدیریت ارسال می گردد.

2-2-اقدامات اصلاحی

اقدامات اصلاحی در شرکت به منظور رفع علل عدم انطباق های مشاهده شده، صورت می گیرد که متناسب با فرآیند ها شناسایی می شود و ارتباط متقابل آنها در روش های اجرایی و دستورالعمل های مربوطه تشریح شده اند. برخی از منایع اطلاعاتی جهت شناسایی عدم انطباق ها و یا اشکالات بالفعل در سیستم مدیریت کیفیت، ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست و همچنین اقدامات اصلاحی مرتبط با آن ها عبارتند از:

- نقص در مستندات سیستم مدیریت یکپارچه

- نتایج ممیزی داخلی / خارجی

- انحراف از برنامه های تعیین شده و پیشرفت پروژه ها

- گزارش مشکلات و ایرادات مشاهده شده در پروژه ها

- اقلام/تجهیزات خریداری شده و خدات اشکال دار دریافتی از پیمانکاران

- عدم حصول به شاخص های اندازه گیری فرآیندها

- نتایج حاصل از شناسایی و ارزایبی ریسک ها

- شکایت / اعتراضات مشتریان یا طرف های ذینفع

- نتایح خصال از بازنگری مدیریت

- تغییرات در روش های ماری / تکنولوژی و استاندراها

- عدم تحقق برنامه ها و اهداف تعیین شده

- عدم برآورده سازی الزامات قانونی

لازم به یادآوری است پس از شناسایی علل هدم انطباق ها و انجام اقدامات اصلاحی مرتبط، حسب نیاز، مشتری نیز در جریان انجام اقدامات اصلاحی مرتبط با آنها قرار گیرد،

3-2- اقدامات پیشگیرانه

اقدامات پیشگیرانه نیر در شرکت به منظور رفع علل ایردات بالقواه مشاهده شده، صورت می گیرد. منابع اطلاعاتی برای این گونه اقدامات عبارتند از:

- پیشنهادات و یا انتظارات مشتری / طرف های ذینفع و سطح رضایت مندی آنها

- نتایح جلسات بازنگری مدیریت

- شاخص های اندازه گیری فرآندها، آلاینده های زیت محیطی و یا ایمنی و بهداشتی

- نتایج ممیزی های داخلی/خارجی

- سوابق ناشی از فعالیت های شرکت در خصوص سیستم مدیریت یکپارچه

- میزان حصول به اهداف و برنامه های سازمانی

- نتایج بازدیدهای زیست محیطی، ایمنی و بهداشت

- شکایت / اعتراضات مشتریان یا طرف های ذینفع

- پیش بینی عدم تحقق اهداف و انحراف از برنامه ها

- نتایج حاصل از اندازه گیری های دوره ای ریسک ها

- اشکالات بالقوه زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی

- اثر بخشی آموزه ها (کارکنان/پیمانکاران)

- نتایح حاصل از ارزیابی پیمانکاران و کنترل فرآندهای برون سپاری شد

4-2- نحوه صدور فرم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

فرم درخواست اقدام اصلاحی و پیشگیرانه همراه با این روض اجرایی در اختیار قسمت های مختلف شرکت قرار گرفته و کلیه کارکنان به آن دسترسی دارند. لذا چنانچه هر یک از کارکنان شرکت مطابق توضیحلت ارایه شده در بند های بالا اشکال را در فرآیندها/فعالیت ها مشاهده کنندف و یا نقطه نشرات اصلاحی جهت بهبود این سیستم داشته باشندف می توانند موارد را طی فرم اصلاحی و پیشگیرانه ثبت و برای نماینده مدیریت اراسل نمایند.

یادآوری: هر نوع اشکال و یا موارد نقص در پروژه عملاً در قالب صورتجلسات کارگاهی مشتخص و پیگیری آن نیز از طریق سرپرست کارگاه/ مدیر پروژه به عم خواهد آمد. لیکن برای موارد و امکان تحلیل و ریشه یابی هی لازم اقدام به تکمیل و به جریان انداختن فرم درخواست اقدام اصلاحی و پیشگیرانه خواهد شد.

به منظور تمرکز کلیه فعالیت ها در دفتر بهبود سیستم ها و کیفیت، عناوین کلیه فرم های ادام اصلاحی و پیشگیرانه صادره توسط واحدها در دفتر پیگیری اقدام تثبت و مبنالیی برای پگیری های بعدی نماینده مدیریت می باشد. لذا نماینده مدیریت پس از دریافت فرم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه، مشخصه های درخواست، تعیین مهلت و نوع اقدام مورد نیاز در دفتر پیگیری درج می گردد. ایاشن در هیمن زمان مسئول بررسی ایرات را نیز مشخص کرده و مراتب به واحد مربوطه (مجری) جهت انجام اقدامات مورد نیاز ابلاغ می گردد.

اینگونه اقدامات طی مراحل زیر به اجرا در خواهند آمد:

1- شناسایی مشکل/عدم انطابقا بالفعل و یا بالقوه و انجام تحلیل های لازم بر روی آن

2- تعیین علل بوجود آورده اشکال/ریشه یابی معلول

3- تعیین راهکارهای مناسب برای رفع اشکال و انتخاب راه حل بهینه

4- اجرای اقدامات تعیین شده توسط مجری مربوطه (تا تاریخ پیش بینی)

5- بازنگری و ارزیابی اقدامات انجام شده و اطمینان از اثر بخشی آنها

6- ثبت نتایج اقدامات در فرم های تعیین شده توسط مجری

7- بررسی دلایل موثر و یا عدم موثر بودن اقدامات و تصمیم گیری در مورد تغییر راه حل

یادآوری: در مورادی نماینده مدیریت با تشکیل جلسات کمیته راهبردی و یا نشست مشترک با واحدهای زیربط ارزابی نقطه نظرات و تعیین علل بوجود آورنده اشکال و مشخص نمودن راهکار ها منساب به همراه زمان مورد نیاز و مجری را تعیین و در فرم مذکور درج می نماید.

یادآوری: علاوه بر روال تعیین شده در این روش اجرایی، انکان اخذ باخودر و نقطه نظرات و پیشنهادات همکاران از طرق سیستم پیشنهادات که در آیین نمه نظام مشارکت پیش بینی گردیده وجود خواهد داشت.

5-2- انجام اقدامات مرتبط، ثبت و اعلام نتایج

فرد مسئول جهت انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه موظف است پس ار دریافت فرم، ابتدا نسبت به انجام بررسی های لازم اقدام کرده و علت بروز اشکال یا ایرد شناسای و آنرا ریشه یابی نماید. سپس نتایج حاصل ار بررسی و ریشه یابی علل را در فرم مذکور ثبت و اقدامات لازم را که برای رفع/حذف این علل لازم است انجام گیرد را در هیمن فرم (قسمت دلایل بروز اشکال) درج نماید. بدیهی است در صورت نیاز به منابعی جهت شروع یا ادامه اقدامات تعیین شده، وی بایستتی مراتب را با نماینده مدیریت هماهنگ کرده تا این منابع تامین و در اختیار وی قرار گیرد.

نهایتاً پس از انجام هماهنگی های لازم اقدامات تعیین شده به مورد اجرا گذرانده می شود و در پایان فرد مسئول اقدام، باستی شرح اقدامات انجام شده را در این فرم ثبت و برای نماینده مدیریت ارسال نماید. بدیهی است در صورتیکه به منظور رفع ایراد گزارش شده نیاز به تغییر در مدارک سیستم مدیریت یکپارچه باشد، این تغییرات مطابق با روش اجرایی کنترل مستندات و سوابق به شماره BS-PR-QA-01 صورت خواهد گرفت.

6-2- سایر فعالیت های مرتبط با اقدامات اصلاحی و یا پیشگیرانه

چنانچه بر اساس بررسی اشکالات بوجود آمده نیاز به توجیه مجدد/آموزش کارکنان در قالب بازآموزی باشد، اقدامات مربوطه مطابق افزایش حاریی آموزش صورت می پذیرد. بدیهی است این امر شامل نتایج حاصل ا ممیزی های داخلی یا خارجی خواهد شد. همچنین مطابق نتایج ممیزی های خارج اگر مواردی وجود دارد که ممکن است در آینده سیستم را دچار مشکل نماید، نماینده مدیریت با هدف اقدام پیشکیرانه نسبت به صدور فرم اقدام اصلاحی و یا پیشگیرانه اقدام و آن را برای واحد های ذیربط ارسال می نماید. بعلاوه در صورت اجازه انحراف / ارفاقی مطابق روش اجرائی کنترل خدمات نامنطبق به شماره BS-PR-HS-04 در خصوص اقلام ورودی / خدمات از طرف واحد زیربط، موضوع به اطلاع نماینده مدیریت رسیده تا در صورت لزوم در جلسات بازنگری مدیریت مطرح و در این زمینه اقدامات پیشگیرانه انجام گیرد.

7-2- پیگیری انجام اقدامات

نماینده مدیریت / دفتر بهبود کیفیت با توجه مهلت تعیین شده برای انجام اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه، در مقاطع مناسب بو به تشخیص خود (که نبایستی از یک ماه بیشتر باشد) پیگیری های لازم را بعمل آورده و نتیجه را در دفتر مذکور ثبت می نماید. در حین این پیگیری ها چنانچه نیاز به انجام هماهنگی و تامین منابعی باشد، نماینده مدیریت تسهیلات لازم را جهت انجام روند مناسب کار فراهم می آورد. بدیهی است در صورتیکه در موادری برای انجام کار ها به دستورات مدیریتی نیاز باشد، هماهنگی های لازم توسط نماینده مدیریت بعمل خواهد آمد.

8-2- بررسی اثر بخشی اقدامات انجام شده

نماینده مدیریت پس از دریافت گزارش پایانی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و پس از گذشت حداقل یک ماه و حداکثر سه ماه از زمان اعمال اصلاحات مورد نیاز (بنا به تشخیص خود)، اقدامات صالاحی یا پیشگیرانه انجام شده را بررسی می نمایند، تا از کفایت و اثر بخشی اقدامات، برطرف شدن کامل ایرد و اقبلیت جلوگیری از تکرار یا بروز ایرد اطمینان حاصل کرده و نتایج را در قسمت مربوطه در این فرم ثبت می کند.

در صورتیکه اقدام انجام شده کافی مباشد، نماینده مدیریت مجدداً نسبت به صدور فرم اقلام اصلاحی و پیشگیرانه حدید اقدام و آن را مطابق با همین روش اجرایی به جریان می اندازد و شماره فرم جدید را در ستون نتیجه بررسی اثربخشی در دفتر پیگیری اقدامات ثبت می نماید.

خلاصه کلیه اقدامات اصلاحی و یا پیشگیرانه پس از انجام و تکمیل از طریق نماینده مدیریت در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد.

9-2- خروجی فرآیند:

گزارش پایانی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه می باشد.

3- شاخص فرآیند:

| شاخص | میزان کمی | دوره اندازی گیری |
| --- | --- | --- |
| اقدامات اصلاحی / پیشگیراه انجام شده اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه دریافتی | 80% | 6 ماه |

16- بازنگری:

بازه زمانی بازنگری مدرک HSE Plan حداکثر یک سال می باشد و بر اساس نظانامه در صورت وجود هر نوع تغییر در شرایط که نیاز به اصلاح و ویرایش فرمها، دستورالعمل ها و یا روش های اجرایی می باشد بازنگری در موراد مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

17- تعهد به اجرای طرح HSE:

کلیه پرسنل و عوامل دیگر در پروژه خود را ملزم و متعهد به انجام و اجرای ای طرح دانسته و تمام سعی و تلاش خود را جهت انجام این مهم خواهند نمود. در بیانه خط مشی HSE پروژه موارد مربوطه ذکر گردیده است. به منظور دستیابی به اصول بالا، تیم پروژه به پیاده سازی سیستم مدیریت HSE اهتمام ورزیده و به طور مداوئم خود را نستب به بهبود مستمر و اثر بخهشی این سیستم متعهد می داند. همچنین تیم پروژه در ابتدای هر فاز کار نسبت به تعیین اهداف ایمنی، بهداشت و محیط زیست در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش، اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق اهداف سیستم مدیریت HSE را بررسی می کند.