جناب آقای مهندس محمودی

مدیرعامل محترم شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس

موضوع: ارائه پیشنهاد فنی و مالی جهت ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی پروژه 
نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی فارس

با سلام و تحیات؛

احتراماً، عطف به مذاکرات فی‌مابین مورخ 17/۰۳/1405 در خصوص احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در استان فارس، بدین‌وسیله پیشنهاد فنی و اجرایی این شرکت جهت انجام خدمات مشاوره، مشتمل بر «مطالعات اولیه، طراحی مفهومی و پایه و تهیه اسناد مناقصه»، به پیوست ایفاد می‌گردد.

در همین راستا، حق‌الزحمه خدمات مورد نظر بر اساس برآوردهای کارشناسی و با لحاظ شرح خدمات مقرر (پیوست 1)، به شرح جدول ذیل تقدیم حضور می‌گردد. خاطرنشان می‌سازد بازه زمانی اجرای کامل تعهدات این قرارداد 5 ماه تقویمی پیش‌بینی شده است.

جدول ریز مبالغ پیشنهادی:

| ردیف | شرح خدمات | مبلغ خالص (ریال) |
| --- | --- | --- |
| ۱ | همکاری در اخذ مجوزهای لازم جهت احداث نیروگاه | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | ارائه خدمات طراحی مطابق با MDR پیوست | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | تهیه و تدوین اسناد مناقصه | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | مبلغ کل خالص پیشنهادی | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

شایان ذکر است مبالغ فوق‌الذکر خالص بوده و کلیه کسورات قانونی، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده در صورت تعلق، مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور به مبلغ قرارداد افزوده خواهد شد.

علاوه بر موارد فوق، این شرکت با تکیه بر توان تخصصی تیم فنی خود، آمادگی کامل جهت ارائه خدمات «مطالعات ژئوتکنیک و هیدرولوژی» را نیز دارا می‌باشد که در صورت صلاحدید و نیاز آن کارفرمای محترم، جزئیات آن قابل مذاکره خواهد بود.

امید است با تکیه بر تجارب این شرکت در پروژه‌های مشابه و تعاملات مثبت صورت گرفته، مقدمات همکاری دوجانبه فراهم گردد. پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی سپاسگزاریم و آمادگی کامل خود را جهت حضور در جلسه بررسی و تبیین جزئیات پیشنهاد فنی اعلام می‌داریم.

بت صورت

با تجدید احترام

امین دادور

مدیرعامل

(پیوست یک)

پروپوزال فنی: خدمات مهندسی و مدیریت مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی فارس

فازاول:  انجام مطالعات مقدماتی شامل (شناسایی و بررسی های اولیه و مطالعات امکانسجی فنی و اقتصادی، تهیه طرح مقدماتی و ارائه مدارک لازم جهت اخذ مجوز ها و عقد قرارداد با ساتبا

فازدوم: تحلیل امکان‌سنجی و مهندسی مفهومی (Pre-feasibility & Conceptual Design)

در این مرحله، با تکیه بر داده‌های اقلیمی و زیرساختی سایت، مبانی فنی پروژه تدوین می‌گردد.

- خروجی کلیدی: گزارش جامع شبیه‌سازی در نرم‌افزار PVSYST شامل برآورد تولید انرژی 
(Energy Yield)، تحلیل سایه‌اندازی و ریسک‌های اقلیمی (گردوغبار و باد).

- ارزش‌افزوده: ارائه نقشه راه جهت کاهش هزینه‌های زیرساختی از طریق بررسی دقیق حریم‌های قانونی و توپوگرافی محل.

فاز سوم: طراحی

تمرکز در این فاز بر انتخاب بهینه تجهیزات و طراحی ساختار اصلی نیروگاه است.

- رویکرد فنی: انتخاب تکنولوژی‌های پیشرو (TOPCon/Mono-PERC) متناسب با شرایط اقلیمی فارس جهت حداکثر بهره‌وری.

- خروجی کلیدی: نقشه‌های جانمایی (Layout)، طراحی پایه شبکه اتصال و فهرست مقادیر اولیه (BOQ).

(تهیه نقشه های پایه در حد نیاز برگزاری مناقصه)

فاز چهارم: تهیه  اسناد مناقصه و مدیریت مناقصه و انتخاب پیمانکار (Procurement Support)

هدف ما در این فاز، انتخاب توانمندترین پیمانکار EPC با قیمت رقابتی است.