خدمات مهندسی نیروگاه خورشیدی 15 مگاواتی در شهرستان بشرویه

الف - مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه

ب - نظارت براجرای احداث خط و توسعه پست مقصد

الف -	مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه

1 – دریافت، جمع آوری و بررسی اطلاعات فنی مورد نیاز:

  - دریافت اطلاعات نیروگاه خورشیدی شامل: موقعیت جغرافیایی، توان نامی، مشخصات فنی تجهیزات، نقشه تک خطی، منحنی توان خروجی و ...

2-1- دریافت اطلاعات شبکه انتقال و فوق توزیع موجود و مصوب از شرکت برق منطقه‌ای خراسان

3-1- برگزاری جلسات هماهنگی با نمایندگان کارفرما و شرکت برق منطقه‌ای خراسان

- شناسایی مسیرهای ممکن برای اتصال نیروگاه خورشیدی به شبکه فوق توزیع اطراف:

1-2- بررسی وضعیت شبکه موجود در اطراف نیروگاه و بررسی آلترناتیو های مختلف برای اتصال نیروگاه

2-2- بررسی های فنی و میدانی و شناسایی مسیرهای اجرایی مناسب برای اتصال نیروگاه به شبکه اطراف

- بررسی آرایش های مختلف برای اتصال نیروگاه خورشیدی:

1-3- پیاده سازی مدل نیروگاه خورشیدی در نرم افزار محاسباتی DIgSILENT

2-3- پیاده سازی آرایش های مختلف اتصال به شبکه در نرم افزار محاسباتی DIgSILENT

3-3- شبیه سازی و تحلیل شبکه الکتریکی و انجام مطالعات فنی اتصال شامل:

- محاسبات پخش بار ( در شرایط پرباری و کم باری شبکه)

- آنالیز حوادث ((N-1

- محاسبات اتصال کوتاه

- مطالعات پایداری گذرا

- کیفیت توان ( در صورت موجود بودن اطلاعات)

- مقایسه فنی – مالی طرح های منتخب:

1-4- برآورد هزینه طرح های منتخب بر اساس نتایج بند (3)

2-4- مقایسه فنی – مالی طرح های منتخب

3-4- انتخاب مناسب ترین گزینه بر اساس نتایج بند قبل

ب- خدمات مهندسی نظارت بر اجرای خط و توسعه پست

1-حل فصل معرضین خط انتقال نیرو (فشار متوسط)

2-تهیه نقشه مسیر خط و اخذ تاییدیه از ارکانهای رسمی

3-خدمات مهندسی توسعه پست مقصد (پست برق منطقه ای) ، جهت نصب تابلوها بخش توسعه و انجام تغییرات در سیستم کنترل و حفاظت و مخابرات .

4-خدمات مهندسی در طرح اتصال سمت نیروگاه ، انجام هماهنگی با پیمانکار نیروگاه جهت طرح اتصال فیدرها به خط انتقال نیرو و دریافت و ارسال اطلاعات و داده ها به مرکز.